План

создания объектов инфраструктуры в Октябрьском районе на период до 2025 года
	№ п/п
	Наименование объекта
	Инициатор проекта
	Место расположения объекта
	Срок реализации проекта
	Результат реализации проекта
	Суммарный объем инвестиций, млн. рублей

	Транспортная инфраструктура

	1.
	Ремонт автомобильной дороги местного значения по ул.Южная с.Екатеринославка Октябрьского района
	МО Екатеринославский сельсовет
	Октябрьский район
	2016
	0,976 км
	15,8

	2.
	Реконструкция станции с.Екатеринославка с устройством пешеходного перехода в границах станции в одном уровне с оборудованием его средствами сигнализации
	Филиал ОАО «РЖД» Забайкальская железная дорога
	Октябрьский район
	2015-2018
	Устройство пешеходного перехода в границах станции в одном уровне с оборудованием его средствами сигнализации
	

	Энергетическая инфраструктура

	1.
	Реконструкция ВЛ-10/0,4 кВ в с.Екатеринославка
	ДРСК
	Октябрьский район
	2014-2018
	Надежное и бесперебойное энергоснабжение потребителей 
	

	2.
	Строительство объекта «Магистральный газопровод» «Сила Сибири». Участок «Белогорск-Хабаровск»
	ОАО ГАЗПРОМ «ГИПРОГАЗЦЕНТР»
	Октябрьский район
	до 2020
	Увеличение объема налоговых поступлений в бюджет района, создание рабочих мест, газификация населенных пунктов
	

	Социальная инфраструктура

	1.
	Строительство школы на 120 учащихся, п. Мухинский
	Министерство образования и науки РФ, министерство образования и науки Амурской области, администрация Октябрьского района Амурской области
	Октябрьский район
	2016-2018
	120 мест

Повышение качества образовательных услуг, повышение уровня обеспеченности населения общеобразовательными учреждениями
	

	2.
	Строительство пристройки к зданию Екатеринославского районного историко-краеведческого музея с помещением для оборудования фондохранилища
	Отдел культуры, работы с молодежью, архивному делу, ФК и спорту Администрации района
	Октябрьский район
	до 2025 года
	Обеспечение сохранности музейных ценнойстей, увеличение количества экспонируемых музейных предметов, улучшение качества обслуживания посетителей
	

	3.
	Капитальный ремонт здания сельского дома культуры в с.Романовка
	Муниципальное образование Романовский сельсовет
	Октябрьский район
	до 2025
	Повышение уровня обеспеченности учреждениями культуры на селе и безопасности проведения мероприятий
	

	4.
	Капитальный ремонт здания сельского дома культуры в с.Максимовка
	Муниципальное образование Максимовский сельсовет
	Октябрьский район
	до 2025
	Повышение уровня обеспеченности учреждениями культуры на селе и безопасности проведения мероприятий
	

	5.
	Капитальный ремонт здания сельского дома культуры в с.Песчаноозерка
	Муниципальное образование Песчаноозерский сельсовет
	Октябрьский район
	до 2025
	Повышение уровня обеспеченности учреждениями культуры на селе и безопасности проведения мероприятий
	

	6.
	Строительство жилых домов

(18 единиц)
	Сельхозтоваропроизводители района
	Октябрьский район
	2016-2018
	540 кв.м.

Улучшения качества жизни на селе, обеспечение работников жилплощадью
	

	7.
	Строительство здания детской школы искусств, кинотеатра, молодежного центра
	Отдел культуры, работы с молодежью, архивному делу, ФК и спорту Администрации района
	Октябрьский район
	до 2025
	Выполнение соблюдения  требований  Управления Роспотребнадзора, улучшение качества предоставления услуг в области культуры, организация досуга молодежи
	

	8.
	Строительство служебного 12 квартирного жилого дома
	ООО «Амур Агро Холдинг»
	Октябрьский район
	до 2020 г.
	Улучшения качества жизни на селе, обеспечение работников жилплощадью
	

	9.
	Строительство 3-х двухквартирных жилых дома для детей-сирот
	Министерство социальной защиты населения АО, администрация Октябрьского района Амурской области
	Октябрьский район
	2016
	Улучшения качества жизни на селе, обеспечение детей-сирот жилплощадью
	6,935

	Телекоммуникационная инфраструктура

	1.
	Строительство волоконно-оптических линий передач и внедрение цифрового телевидения
	ОАО «Ростелеком»
	Новомихайловка, Панино, Екатеринославка-Варваровка, Екатеринославка-Таежный Октябрьского района

	2015-2017
	Удовлетворение потребности пользователей  в услугах связи,

увеличение ёмкости телефонной станции, повышение качества обслуживания населения района
	

	2.
	Строительство объекта связи (базовой станции)
	ОАО «Мегафон»
	С.Екатеринославка
Октябрьского района
	2015-2018
	Повышение качества обслуживания населения района
	

	Инженерная и коммунальная инфраструктура

	1.
	Капитальный ремонт сетей 
	Администрация Октябрьского района
	Октябрьский район     с. Екатеринославка улицы: Зеленая 9, Ленина 100,102, Восточная  
	2016
	Снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг и улучшение условий проживания граждан, выполнение требований СанПиНа к составу сточных вод, к утилизации ТБО, к качеству электрической энергии
	

	2.
	Строительство квартальной котельной
	Администрация Октябрьского района
	с. Екатеринославка Октябрьского района
	2025
	
	

	3.
	Строительство очистных сооружений микрорайона Таежный
	Администрация Октябрьского района
	 с.Екатеринославка Октябрьского района
	2025
	
	

	4. 
	Строительство полигона для сбора и захоронения ТБО
	Администрация Октябрьского района
	с.Екатеринославка Октябрьского района
	до 2025 года
	
	

	5.
	Строительство водозабора 
	Администрация Октябрьского района
	С.Екатеринославка Октябрьского района
	До 2025
	
	

	6.
	Приобретение и установка котла ГВС
	Администрация Октябрьского района
	С.Варваровка Октябрьского района 
	2018
	
	

	7.
	Реконструкция очистных сооружений, строительство нового коллектора 
	Администрация Октябрьского района
	С.Екатеринославка Октябрьского района
	2020
	
	

	8.
	Реконструкция электросетевого комплекса района
	Администрация Октябрьского района
	Населенные пункты Октябрьского района
	До 2025
	
	

	9.
	Бурение водозаборных скважин
	Администрация Октябрьского района
	Котельные №2 (спорткомплекс); 29 (военкомат); СПОШ №2  с.Екатеринославка с.Романовка; с.Николоалександровка Октябрьского района
	до 2021
	обеспечение населения качественной питьевой водой
	


