УТВЕРЖДЕНА

Постановлением главы

Октябрьского района

от 09.10.2014 год № 752

Муниципальная программа «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Октябрьском районе Амурской области на 2015 – 2020 годы»

Паспорт муниципальной программы.

| 1 | Наименование муниципальной программы | Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Октябрьском районе на 2015 – 2020 годы |
| --- | --- | --- |
| 2 | Координатор муниципальной программы | Администрация Октябрьского района |
| 3 | Координаторы подпрограмм | Администрация Октябрьского района |
| 4 | Участники муниципальной программы | Администрация Октябрьского района |
| 5 | Цели муниципальной программы | 1. Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг, повышение качества жилищного обеспечения граждан. 2. Обеспечение энергоэффективности в бюджетном и жилищно-коммунальном секторах экономики. |
| 6 | Задачи муниципальной программы | 1. Обеспечение надёжности систем теплоснабжения поселений Октябрьского района. 2.Снижение затрат при производстве, передаче и потреблении тепловой энергии, воды в социальной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве, включая население Октябрьского района. |
| 7 | Перечень подпрограмм, включенных в состав муниципальной программы | 1. Модернизация жилищно-коммунального комплекса в Октябрьском районе на 2015-2020 годы; 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Октябрьском районе на 2015 – 2020 годы; 3. Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Октябрьского района на 2015-2020 годы; |
| 8 | Сроки реализации муниципальной программы | 2015- 2020гг. |
| 9 | Объемы ассигнований районного бюджета муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников | Общий объем финансирования подпрограммы в 2015 – 2020 годах составит 71 857,0 тыс. рублей, в том числе: за счет средств районного бюджета 13 593,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 г. – 12 860,0 тыс. рублей; 2016 г. – 10 470,0 тыс. рублей; 2017 г. - 8 325,0 тыс. рублей; 2018 г. – 11 742,0 тыс. рублей; 2019 г. – 15 320,0 тыс. рублей; 2020 г. - 13 410,0 тыс. рублей. за счёт областного бюджета 58 264,0 тыс. рублей, в т.ч. по годам: 2015 г. – 12 217,0 тыс. рублей; 2016 г. – 9 927,0 тыс. рублей; 2017 г. – 7 909,0 тыс. рублей; 2018 г. – 11 155,0 тыс. рублей; 2019 г. – 14 554,0 тыс. рублей; 2020 г. – 12 740,0 тыс. рублей. |
| 10 | Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | 1. Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры до 57% в среднем по району. 2. Снижение потребления топливно-энергетических ресурсов и воды за счет внедрения в районное хозяйство мероприятий подпрограммы и соответственно перехода на экономичное и рациональное расходование топливно-энергетических ресурсов. |

2. Характеристика сферы реализации муниципальной программы.

.

Реализация муниципальных программ «Реформирования и модернизации жилищно-коммунального комплекса Амурской области на 2011-2013 годы»  «Модернизации жилищно-коммунального хозяйства Октябрьского района на 2011-2013 годы» дала возможность провести следующие работы по модернизации коммунального хозяйства района:

1. Закончена модернизация тепловых и водопроводных сетей котельных № 2 и № 3  с. Екатеринославка на сумму 10560420,0 рублей, что дало возможность закрыть котельную № 3.

2. Выполнены работы по замене тепловой изоляции  на участке тепловых и водопроводных сетей  котельной № 5  с. Екатеринославка  на сумму 2645790,0 рублей.

3.  Капитально отремонтированы тепловые  и водопроводные сети котельной № 10 с. Николо-Александровка по ул. Молодёжной  на сумму 1766570,0 рублей.

4.  Проведён капитальный ремонт тепловых и водопроводных сетей котельной  № 16 (ИПС) с. Екатеринославка на общую сумму 776603,0 рублей.

5.   Проведен ремонт обмуровки котла  № 1 котельной с. Варваровка на сумму 1247400,0 рублей.

6.  Проведён капитальный ремонт здания котельной  № 7 на сумму 492000,0 рублей.

7.   На котельной № 2 установлены три новых котла КВм-2,25 мГват на сумму 2161500,0 рублей, смонтирована механизированная углеподача на сумму 876782,0 рублей.

8.  С целью предоставления качественных услуг по водоснабжению проведены работы:  по капитальному ремонту  водонапорной башни в п. Восточный  на сумму 289930,0 рублей, водозаборной скважины в с. Николо-Александровка  на сумму 2460000,0 рублей и капитальный ремонт системы внутреннего холодного водоснабжения на сумму 148006,0 рублей.

9.  Для обеспечения своевременного вывоза  твёрдых бытовых отходов для нужд предприятия жилищно-коммунального хозяйства приобретён  мусоровоз КО 440-5 на базе автомобиля КАМАЗ вместимостью 22  куб. м. твёрдых бытовых отходов, стоимость автомобиля 2195350,0 рублей.

10. Для обеспечения стабильной работы коммунального хозяйства принята целевая  программа по капитальному ремонту коммунальной инфраструктуры Октябрьского района. В соответствии с данной программой  в 2010 году  профинансирована  разработка  проектно-сметной документации  на тепловые  и водопроводные  сети микрорайона «Таёжный» с. Екатеринославка  в  сумме 490000,0 рублей и в 2013 году выполнены работы по модернизации тепловых и водопроводных сетей протяжённостью 1635 метров на сумму 16 356851,00 рублей.

11. Проведён капитальный ремонт тепловых и водопроводных сетей котельной № 9 п. Восточный на сумму 3 642 376,80 рублей.

12. Заменены ветхие сети на котельной с. Максимовка на сумму 622 360,00 рублей.

13. Проведены ремонтные работы по ремонту канализационных сетей на сумму 115 449,00 рублей.

## Выполнение выше перечисленных программных мероприятий позволило значительно улучшить надежность работы источников теплоснабжения, систем водоснабжения. В условиях  недостаточного финансирования, учитывая большую физическую изношенность коммунальной инфраструктуры, в настоящее время в аварийном состоянии  находятся  тепловые и водопроводные сети на школу в с. Максимовка, котельной № 1 с. Екатеринославка,  п. Мухинское, микрорайона «Таёжный» с. Екатеринославка, п. Трудовой.

## В ветхом состоянии находится тепловая изоляция всех котельных обслуживаемых ОАО «Облкоммунсервис»  с. Николо-Александровка (участок на школу), часть тепловых сетей котельной № 5 с. Екатеринославка.

## В аварийном состоянии находится здание котельной № 6 с. Екатеринославка, котельных в посёлках Мухинское. В районе разработана программа комплексного развития инфраструктуры Октябрьского района Амурской области  в 2011-2015 годах и на период до 2025 года.

## С участием в программах по развитию Дальнего Востока и Забайкалья и переселения граждан из ветхого и аварийного жилья 2025 года на территории Октябрьского формируются и отводятся новые строительные площадки для которых необходимые прокладывать новые инженерные коммуникации и увеличивать нагрузки на старых сетях.

## Программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Октябрьского района на 2014 год" отражает произошедшие за последнее время изменения в законодательной базе, касающиеся реформирования жилищно-коммунального комплекса, и направлена на повышение эффективности использования бюджетных средств и привлечение средств внебюджетных источников в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры.

## Кризисное состояние жилищно-коммунального комплекса обусловлено неэффективной системой управления на местах. Дотационностью сферы и неудовлетворительным финансовым положением, высокими затратами и ростом дебиторской и кредиторской задолженности, отсутствием экономических стимулов к снижению издержек, связанных с оказанием жилищных и коммунальных услуг, неразвитостью конкурентной среды, высокой степенью износа основных фондов, неэффективной работой предприятий, большими потерями энергии, воды и других ресурсов.

## Износ и технологическая отсталость объектов коммунальной инфраструктуры связаны с недостатками проводимой в предыдущие годы тарифной политики, которая не обеспечивала реальных финансовых потребностей организаций коммунального комплекса в модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, не формировала стимулы к сокращению затрат. Несовершенство процедур тарифного регулирования и договорных отношений в коммунальном комплексе формирует высокие инвестиционные риски и препятствует привлечению средств внебюджетных источников в этот сектор экономики.

## Следствием износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры составляет в среднем 60%.

## Особое беспокойство вызывают недоработки с заменой давно отслуживших свой срок тепловых, водопроводных и канализационных сетей. Поэтому количество отказов в системах инженерно-технического обеспечения не снижается.

## Инвестиционная привлекательность отрасли жилищно-коммунального хозяйства (далее - ЖКХ) Октябрьского района остается крайне низкой, и масштабных поступлений частных инвестиций в капиталоемкие объекты ЖКХ муниципального образования, с  низким уровнем оплаты за жилищно-коммунальные услуги и низким уровнем доходов населения в ближайшее время не ожидается.

## Разработка комплекса мер по повышению качества условий проживания, надежности коммунальных систем жизнеобеспечения путем реализации инвестиционных проектов, финансового оздоровления предприятий возможна лишь в рамках настоящей программы. С целью обеспечения мер, кардинального изменения финансового состояния жилищно-коммунального комплекса Октябрьского района, создания условий для привлечения частных инвестиций требуются проведение институциональных преобразований, совершенствование финансовой и тарифной политики, что также требует скоординированных действий органов государственной власти различного уровня.

## Муниципальная программа позволит в рамках программно-целевого метода концентрировать ресурсы для комплексного и системного решения среднесрочных и долгосрочных проблем коммунальной инфраструктуры Октябрьского района.

3. Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты.

Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы определяются Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», а также долгосрочными стратегическими целями и приоритетными задачами социально-экономического развития Дальнего Востока, Забайкалья и Амурской области, таких как:

- привлечение  инвестиций  в  жилищно-коммунальное  хозяйство,  его  модернизация;

- снижение  потребления  всех  видов  ресурсов  за  счет  применения передовых  ресуро-  и  энергосберегающих  технологий;  сбалансированная  тарифная  политика;

- повышение  уровня  благоустроенности  жилья  и  благоустройства населенных  пунктов, качества жилищно-коммунальных  услуг;

Исходя из этого определены цели муниципальной программы:

- повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг, повышение качества жилищного обеспечения граждан;

-обеспечение энергоэффективности в бюджетном и жилищно-коммунальном секторах экономики.

Проблемы, задачи и результаты реализации государственной программы приведены в таблице 2.

Таблица 2

Проблемы, задачи и результаты реализации муниципальной программы

| № п/п | Формулировка решаемой проблемы | Наименование задачи муниципальной программы | Наименование подпрограммы, направленной на решение задачи | Сроки и этапы реализации подпрограммы | Конечный результат подпрограмм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Доступность для населения района платы за коммунальные услуги по теплоснабжению в период поэтапного доведения тарифов до экономически обоснованных; сверхнормативный износ инженерной инфраструктуры объектов ЖКХ | Обеспечение надёжности систем теплоснабжения поселений Октябрьского района и доступности для населения района платы за коммунальные услуги. | Модернизация жилищно-коммунального комплекса в Октябрьском районе на 2015-2020 годы | 2015-2020 годы | Ограничение роста платы граждан за коммунальные услуги 105,1%;снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры до 57% в среднем по району. |
| 2. | Рост энергоёмкости в жилищно-коммунальном хозяйстве и бюджетном секторе, неэффективное использование, высокие потери топливно-энергетических ресурсов, что влечёт за собой рост тарифов на жилищно- коммунальные услуги, рост «финансовой нагрузки» на бюджет района, к снижению энергоэффективности экономики в целом. | Снижение затрат при производстве, передаче и потреблении тепловой энергии, воды в социальной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве, включая население Октябрьского района | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Октябрьском районе на 2015 - 2020 годы | 2015-2020 годы | Снижение потребления топливно-энергетических ресурсов и воды за счет внедрения в районное хозяйство мероприятий подпрограммы и соответственно перехода на экономичное и рациональное расходование топливно-энергетических ресурсов. |
| 3. | Разработка ПСД для объектов жилищно-коммунального комплекса. Увеличение тепловых мощностей для строительства новых строительных площадок для застройки МКД, ликвидация не эффективных котельных. | - разработка ПСД для строительства квартальной котельной. - строительство квартальной котельной. - ликвидация старых котельных, теплотрасс, систем водоснабжения. - строительство очистных сооружений. | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Октябрьского района на 2013-2020 годы | 2013-2020 годы | Увеличение тепловых мощностей для нового строительства инфраструктуры. |

4. Описание системы подпрограмм.

Муниципальная программа состоит из 3-х подпрограмм, которые предусматривают комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение целей, а также на решение наиболее важных задач муниципальной программы. На основе этого выделены следующие подпрограммы:

1. Подпрограмма «Модернизация жилищно-коммунального комплекса в октябрьском районе на 2015-2020 годы»;

2. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Октябрьском районе на 2015 - 2020 годы»;

3. Подпрограмма «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Октябрьского района на 2013-2020 годы»

На решение задач и достижение целей программы ориентированы следующие основные мероприятия:

- расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры;

- разработка схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения;

- технические и технологические мероприятия энергосбережения;

- организационные мероприятия энергосбережения;

- создание нормативно-правовой базы энергосбережения в Октябрьском районе.

- разработка ПСД для объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры.

Организационные мероприятия будут осуществляться на районном уровне.

Система программных мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы приведена в Приложении № 1 к муниципальной программе.

5. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы.

Предполагаемые к принятию меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы приведены в приложении № 2 к муниципальной программе.

6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.

Общий объем финансирования программы –71 857,0 тыс. рублей.

Источником финансирования программы являются средства районного бюджета, бюджетов муниципальных образований, средства предприятий жилищно-коммунального хозяйства.

Объём финансирования подпрограммы «Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надёжности коммунального обслуживания населения» составляет 62 857,0 тыс. рублей;

Объём финансирования подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Октябрьском районе с 2015 по 2020 годы» составляет 1 150,0 тыс. рублей;

Объём финансирования подпрограммы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Октябрьского района на 2013 по 2020 годы» составляет 7 850,0 тыс. рублей;

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей соответствующего бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета района представлены в  муниципальной программе.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы района из различных источников финансирования к муниципальной программе.

7. Планируемые показатели эффективности реализации муниципальной программы.

Показатели (индикаторы) муниципальной программы соответствуют ее приоритетам, целям и задачам.

Перечень показателей муниципальной программы носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности показателя, изменения приоритетов государственной политики, появления новых технологических и социально-экономических обстоятельств, существенно влияющих на развитие соответствующих сфер экономической деятельности.

Показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы в целом предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации подпрограммы.

Эффективность реализации муниципальной программы и использования выделенных на нее средств бюджетов всех уровней будет обеспечена за счет:

- исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;

- прозрачности использования бюджетных средств;

- регулирования порядка расчета размера и предоставления субвенций и субсидий.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет осуществляться на основе следующих индикаторов:

- привлечение заемных средств в сферу жилищно-коммунального хозяйства;

- обеспечение населения и приравненных к нему категорий потребителей водой, тепловой энергией круглосуточно в отопительный период;

- уменьшение просроченной задолженности населения перед теплоснабжающими организациями;

- снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры.

Успешное выполнение мероприятий подпрограммы позволит:

- обеспечить бесперебойную поставку населению и приравненным к нему категориям потребителей тепловой энергии, воды;

- увеличить долю заемных средств в общем объеме капитальных вложений в сфере жилищно-коммунального хозяйства к 2017 году до 30 %;

- снизить уровень износа коммунальной инфраструктуры до 57% в среднем по области.

8. Риски реализации муниципальной программы. Меры управления рисками.

Сводный анализ рисков, их вероятности и силы влияния, а также мер по их минимизации при реализации муниципальной программы приведены в таблице 3.

# Таблица 3

Риски невыполнения программы

| Наименование рисков | Вероятность |  | Сила влияния | Меры управления рисками |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| Риски, связанные с недофинансированием Программы |  |  |  |  |
| Снижение объемов финансирования из районного бюджета | высокая | высокая |  | мониторинг эффективности бюджетных вложений; определение приоритетов для первоочередного финансирования |
| Недофинансирование со стороны местных бюджетов | высокая | средняя |  | Создание стимулов для участия муниципальных образований в реализации подпрограммы; мониторинг эффективности бюджетных вложений |
| Риски, связанные с изменением внешней среды |  |  |  |  |
| Изменения федерального и областного законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства | средняя | высокая |  | разработка предложений по регулированию форм и видов государственной поддержки во взаимодействии с организациями жилищно-коммунального хозяйства |
| Снижение актуальности мероприятий программы | средняя | высокая |  | ежегодный анализ эффективности мероприятий подпрограммы, перераспределение средств между мероприятиями подпрограммы |
| Риски, связанные с человеческим фактором |  |  |  |  |
| Недоверие со стороны организаций жилищно-коммунального хозяйства в части доступности мероприятий подпрограммы | средняя | средняя |  | повышение открытости за счет информирования организаций жилищно-коммунального хозяйства об осуществляемых мероприятиях на регулярной основе; популяризация успешных проектов, реализованных с помощью мер государственной поддержки |
| Не востребованность мероприятий подпрограммы в связи с недостаточной информированностью | средняя | средняя |  | Осуществление регулярного информирования организаций жилищно-коммунального хозяйства о мероприятиях с использованием разнообразных каналов коммуникаций (СМИ, муниципальные образования, встречи, семинары и др.) |
| Недостаточная активность организаций жилищно-коммунального хозяйства | средняя | средняя |  | Корректировка мероприятий подпрограммы с привлечение организаций жилищно-коммунального хозяйства |
| Риски, связанные с недостоверностью информации (статистической, налоговой и т.д.) |  |  |  |  |
| Неправильная оценка перспектив развития сферы и эффективности реализации мероприятий подпрограммы из-за получения недостоверной информации | средняя | высокая |  | сотрудничество с налоговыми органами и органами статистики о взаимодействии и информационном обмене по показателям развития сферы жилищно-коммунального хозяйства; проведение мониторинга и анализа сферы жилищно-коммунального хозяйства; возможность корректировки программных мероприятий и целевых - показателей |
| Риски, связанные с негативными природными явлениями |  |  |  |  |
| Форс-мажорные обстоятельства -стихийные бедствия (лесные пожары, наводнения, засухи, землетрясения) | низкая | средняя |  | Выработка скоординированных действий муниципальных органов государственной власти Ивановского района, местного самоуправления по преодолению препятствий |

Принятие мер по управлению рисками осуществляется в процессе мониторинга реализации муниципальной программы и оценки ее эффективности и результативности.

I. Подпрограмма «Модернизация жилищно-коммунального комплекса в Октябрьском районе на 2015-2020 годы»

Паспорт подпрограммы

| 1 | Наименование подпрограммы | Модернизация жилищно-коммунального комплекса в Октябрьском районе на 2015-2020 годы |
| --- | --- | --- |
| 2 | Координатор подпрограммы | Администрация Октябрьского района |
| 3 | Участники подпрограммы | Администрация Октябрьского района |
| 4 | Цель подпрограммы | Обеспечение надёжности систем теплоснабжения поселений Октябрьского района. |
| 5 | Задачи подпрограммы | 1. Обеспечение надёжности систем теплоснабжения поселений Октябрьского района. 2. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры. 3. Разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. |
| 6 | Сроки реализации подпрограммы | 2015-2020гг. |
| 7 | Объемы ассигнований районного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников | Объем финансирования за счёт всех средств составляет 62 857,0 тыс. рублей, в т.ч. по годам реализации: 2015 г. – 10 360,0 тыс. рублей; 2016 г. – 9 126,0 тыс. рублей; 2017 г. – 8 800,0 тыс. рублей; 2018 г. – 8 470,0 тыс. рублей; 2019 г. – 14 140,0 тыс. рублей; 2020 г. – 11 961,0 тыс. рублей. за счёт средств местного бюджета 13 143,0 тыс. рублей, в т.ч. по годам: 2015 г. – 2 168,0,0 тыс. рублей; 2016 г. – 1 876,0 тыс. рублей; 2017 г. – 2 100,0 тыс. рублей; 2018 г. – 1 850,0 тыс. рублей; 2019 г. –2 741,0 тыс. рублей; 2020 г. –2 408,0тыс. рублей. |
| 8 | Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | 1. Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры до 57% в среднем по району. 2. Своевременное обеспечение муниципальных образований района топливно-энергетическими ресурсами для бесперебойной работы коммунальных предприятий и организаций. |

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы

## Программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Октябрьского района на 2015-2020 годы" отражает произошедшие за последнее время изменения в законодательной базе, касающиеся реформирования жилищно-коммунального комплекса, и направлена на повышение эффективности использования бюджетных средств и привлечение средств внебюджетных источников в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры.

## Кризисное состояние жилищно-коммунального комплекса обусловлено неэффективной системой управления на местах. Дотационностью сферы и неудовлетворительным финансовым положением, высокими затратами и ростом дебиторской и кредиторской задолженности, отсутствием экономических стимулов к снижению издержек, связанных с оказанием жилищных и коммунальных услуг, неразвитостью конкурентной среды, высокой степенью износа основных фондов, неэффективной работой предприятий, большими потерями энергии, воды и других ресурсов.

## Износ и технологическая отсталость объектов коммунальной инфраструктуры связаны с недостатками проводимой в предыдущие годы тарифной политики, которая не обеспечивала реальных финансовых потребностей организаций коммунального комплекса в модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, не формировала стимулы к сокращению затрат. Несовершенство процедур тарифного регулирования и договорных отношений в коммунальном комплексе формирует высокие инвестиционные риски и препятствует привлечению средств внебюджетных источников в этот сектор экономики.

## Следствием износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры составляет в среднем 60%.

## Особое беспокойство вызывают недоработки с заменой давно отслуживших свой срок тепловых, водопроводных и канализационных сетей. Поэтому количество отказов в системах инженерно-технического обеспечения не снижается.

## Инвестиционная привлекательность отрасли жилищно-коммунального хозяйства (далее - ЖКХ) Октябрьского района остается крайне низкой, и масштабных поступлений частных инвестиций в капиталоемкие объекты ЖКХ муниципального образования, с  низким уровнем оплаты за жилищно-коммунальные услуги и низким уровнем доходов населения в ближайшее время не ожидается.

## Разработка комплекса мер по повышению качества условий проживания, надежности коммунальных систем жизнеобеспечения путем реализации инвестиционных проектов, финансового оздоровления предприятий возможна лишь в рамках настоящей программы. С целью обеспечения мер, кардинального изменения финансового состояния жилищно-коммунального комплекса Октябрьского района, создания условий для привлечения частных инвестиций требуются проведение институциональных преобразований, совершенствование финансовой и тарифной политики, что также требует скоординированных действий органов государственной власти различного уровня.

## Муниципальная программа позволит в рамках программно-целевого метода концентрировать ресурсы для комплексного и системного решения среднесрочных и долгосрочных проблем коммунальной инфраструктуры Октябрьского района.

Установление платы граждан за коммунальные услуги по экономически обоснованному тарифу в некоторых муниципальных образованиях могло привести к возникновению социального взрыва.

В связи с этим, Правительством Российской Федерации дано поручение органам государственной власти субъектов Российской Федерации о принятии мер по недопущению за 2013 год роста платы населения за коммунальные услуги более, чем на 6 %.

В Амурской области рост совокупного размера платы граждан за коммунальные услуги с учетом установленных льготных тарифов на тепловую энергию составил со второго полугодия не более 110,2%, что в среднегодовом исчислении составляет 105,1%, а в первом  полугодии 2013 года сохранился на уровне декабря 2012 года.

В связи с этим необходимым является принятие мер, направленных на обеспечение доступности для населения платы за теплоснабжение и электроснабжение и, как следствие, мер, направленных на компенсацию ресурсоснабжающим организациям выпадающих доходов.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задач и ожидаемые конечные результаты

Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы определяются Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», а также долгосрочными стратегическими целями и приоритетными задачами социально-экономического развития Дальнего Востока, Забайкалья и Амурской области, такими как привлечение  инвестиций  в  ЖКХ,  его  модернизация, снижение  потребления  всех  видов  ресурсов  за  счет  применения передовых  ресуро-  и  энергосберегающих  технологий,  сбалансированная  тарифная  политика,  повышение  уровня  благоустроенности  жилья  и  благоустройства населенных  пунктов, качества жилищно-коммунальных  услуг.

Исходя из этих документов определены цели и задачи подпрограммы.

Цель:Обеспечение надёжности систем теплоснабжения поселений Октябрьского района и доступности для населения района платы за коммунальные услуги.

Задачи:

1. Обеспечение надёжности систем теплоснабжения поселений, Ивановского района

2. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры

3. Разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Ожидаемые конечные результаты:

1. Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры до 57% в среднем по району.

2. Своевременное обеспечение муниципальных образований района топливно-энергетическими ресурсами для бесперебойной работы коммунальных предприятий и организаций.

3. Описание системы основных мероприятий подпрограммы

На решение задач и достижение целей подпрограммы ориентированы следующие основные мероприятия:

1) Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры.

Порядок и условия предоставления, методика расчета субсидий бюджетам муниципальных образований на софинансирование мероприятий, направленных на модернизацию коммунальной инфраструктуры, приведены в Приложении №8 к муниципальной программе.

2) Разработка схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения.

Порядок и условия предоставления, методика расчета субсидий бюджетам муниципальных образований на софинансирование мероприятий, направленных на модернизацию коммунальной инфраструктуры, приведены в Приложении №9 к муниципальной программе.

Система основных мероприятий и плановых показателей реализации подпрограммы приведена в Приложении № 1 к муниципальной программе.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы – 62 857,0 тыс. рублей, в т.ч. 13 143,0 тыс. рублей – средства районного бюджета  49 714 тыс. рублей –областного бюджета.

Источником финансирования подпрограммы являются средства районного бюджета, средства местных бюджетов.

Структура финансирования в целом представлена в таблице:

тыс. рублей

| Год финансирования | Всего | Источники финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | районный бюджет | областной бюджет |
| Всего, в том числе | 62 857,0 | 13 143,0 | 49 714,0 |
| 2015 | 10 360,0 | 2 168,0 | 8 192,0 |
| 2016 | 9 126,0 | 1 876,0 | 7 250,0 |
| 2017 | 8 800,0 | 2 100,0 | 6 700,0 |
| 2018 | 8 470,0 | 1 850,0 | 6 620,0 |
| 2019 | 14 140,0 | 2 741,0 | 11 399,0 |
| 2020 | 11 961,0 | 2 408,0 | 9 553,0 |

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей соответствующего бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Администрация Октябрьского района осуществляет:

- общее руководство и управление реализацией подпрограммы;

- координацию и контроль за деятельностью органов местного самоуправления и юридических лиц, связанных с реализацией подпрограммы, в части исполнения ими положений подпрограммы;

- постоянный мониторинг выполнения программных мероприятий, целевого использования средств, объемов привлеченных средств внебюджетных источников.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета Октябрьского района представлено в Приложении 3 к муниципальной программе.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы из различных источников финансирования представлено в Приложении 4 к муниципальной программе.

5. Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты подпрограммы.

Перечень показателей подпрограммы носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности показателя, изменения приоритетов государственной политики, появления новых технологических и социально-экономических обстоятельств, существенно влияющих на развитие соответствующих сфер экономической деятельности.

Показатели (индикаторы) реализации подпрограммы в целом предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации подпрограммы.

Эффективность реализации подпрограммы и использования выделенных на нее средств бюджетов всех уровней будет обеспечена за счет:

- исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;

- прозрачности использования бюджетных средств.

Оценка эффективности реализации подпрограммы в целом будет осуществляться на основе следующих индикаторов:

1. Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры до 57% в среднем по области.

2. Своевременное обеспечение муниципальных образований района топливно-энергетическими ресурсами для бесперебойной работы коммунальных предприятий и организаций.

Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы будет осуществляться на основе следующих индикаторов:

- снижение уровня износа в среднем по району;

- количество муниципальных образований района имеющих утверждённые схем теплоснабжения, водоснабжения;

- запасы топлива.

Успешное выполнение мероприятий подпрограммы позволит:

- обеспечить бесперебойную поставку населению и приравненным к нему категориям потребителей тепловой энергии, воды;

- снизить уровень износа коммунальной инфраструктуры до 57% в среднем по району;

Коэффициенты значимости основных мероприятий подпрограммы представлены в Приложении № 5 к муниципальной программе.

II.Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Октябрьском районе на 2015 - 2020 годы»

Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Октябрьском районе с 2015 по 2020 годы» (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Координатор подпрограммы | Администрация Октябрьского района |
| Участники Муниципальной подпрограммы | Администрация Октябрьского района |
| Цель подпрограммы | Снижение затрат при производстве, передаче и потреблении тепловой энергии, воды в социальной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве, включая население Октябрьского района. |
| Задачи подпрограммы | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Октябрьского района; Мероприятия по энергосбережению, имеющие системный характер. |
| Срок реализации подпрограммы | 2015 - 2020 годы |
| Объем ассигнований районного бюджета муниципальной подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации | Расходы на реализацию муниципальной подпрограммы из районного бюджета составят 1150,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2015 году – 300,0 тыс. руб.; в 2016 году – 150,0 тыс. руб.; в 2017 году – 150,0 тыс. руб.; в 2018 году – 150,0 тыс. руб.; в 2019 году – 200,0 тыс. руб.; в 2020 году – 200,0 тыс. руб.; Объемы финансирования основных мероприятий подпрограммы из различных источников ежегодно уточняются при формировании соответствующих бюджетов на очередной финансовый год. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Снижение потребления топливно-энергетических ресурсов и воды за счет внедрения в районное хозяйство мероприятий подпрограммы и соответственно перехода на экономичное и рациональное расходование топливно-энергетических ресурсов. |

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы.

Одна из основных проблем Октябрьского  района – низкая энергоэффективность во всех сферах экономики, особенно в бюджетном секторе и жилищно-коммунальном хозяйстве.

Решение проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности носит долгосрочный характер, что обусловлено необходимостью как изменения системы отношений на рынках энергоносителей, так и замены и модернизации значительной части производственной, инженерной и социальной инфраструктуры и ее развития на новой технологической базе.

В Октябрьском районе около 35-40 % всех потребляемых топливно-энергетических ресурсов (далее – ТЭР) расходуется без отдачи, неэффективно. Вследствие этого возрастает себестоимость производимой промышленной и сельскохозяйственной продукции, снижается ее конкурентоспособность, увеличиваются ежегодные затраты на поддержание в работоспособном состоянии и развитие топливно-энергетического комплекса (далее – ТЭК), возрастают издержки населения и производственного сектора на потребляемые топливно-энергетические ресурсы, что негативно сказывается на уровне жизни жителей района.  Ситуация усугубляется общеэкономическими проблемами, в частности, рост энергоемкости в жилищно-коммунальном хозяйстве (далее – ЖКХ) и бюджетном секторе повлек за собой сокращение спроса на продукцию предприятий Октябрьского района на внутреннем и внешних рынках товаров и услуг, что привело к снижению энергоэффективности экономики в целом.

В настоящее время достаточно остро стоит проблема повышения эффективности энергосбережения ТЭР. В связи с ежегодным удорожанием стоимости энергоресурсов значительно увеличилась доля затрат на ТЭР в себестоимости продукции и оказании услуг.

Усугубляет ситуацию рост цен на топливо, рост тарифов на тепловую энергию и воду, опережающие уровень инфляции, что приводит к повышению расходов бюджетов всех уровней на энергообеспечение жилых домов, организаций социальной сферы, увеличению коммунальных платежей населения.

Недостаточное финансирование комплекса работ по энергосбережению в течение ряда лет негативно влияет на сложившуюся  ситуацию.

В настоящее время потребители несут значительные затраты на оплату коммунальных ресурсов. Договоры на поставку тепла, холодной и горячей воды, электроэнергии в местах общего пользования отражают объемы реализации, которые зачастую значительно отличаются от фактического потребления.

Все эти негативные последствия обусловливают объективную необходимость экономии энергоресурсов и актуальность проведения целенаправленной политики энергосбережения.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, ожидаемые конечные результаты.

Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы определяются в соответствии Федеральным законом от 23.11.2009 №261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Комплексное решение вопросов, связанных с эффективным использованием топливно-энергетических ресурсов на территории Ивановского района, является одной из приоритетных задач экономического развития социальной и жилищно-коммунальной инфраструктуры и требует взаимодействия между органами исполнительной власти Октябрьского района, органами местного самоуправления района  и организациями жилищно-коммунального комплекса, направленного на осуществление энергосберегающих мероприятий. Учитывая социальную и экономическую значимость энергосберегающих мероприятий, реализация подпрограммы позволит решить задачи энергосбережения в социальной сфере и ЖКХ, а также снизить нагрузку на население и бюджет Октябрьского по оплате за потребленные ресурсы.

Подпрограмма направлена на активизацию практических действий и расширение набора инструментов государственной политики энергосбережения в Октябрьском районе, способных обеспечить к 2020 году снижение энергоемкости валового регионального продукта не менее чем на 40% по отношению к уровню 2007 года.

Основным инструментом управления энергосбережением является программно-целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение областных, муниципальных программ и подпрограмм энергосбережения. Необходимость решения проблемы энергосбережения программно-целевым методом обусловлена следующими причинами.

1. Невозможность комплексного решения проблемы в требуемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма.

2. Комплексный характер проблемы и необходимость координации действий по ее решению. Повышение эффективности использования энергии и других видов ресурсов требует координации действий поставщиков и потребителей  ресурсов, выработки общей технической политики, согласования договорных условий, сохранения баланса и устойчивости работы технических систем и т.п. Интересы участников рыночных отношений при этом не совпадают, а зачастую прямо противоположны, что требует участия в процессе третьей стороны в лице органов государственной власти, имеющих полномочия в сфере регулирования энергетики и коммунальных услуг.

3. Необходимость обеспечения выполнения задач социально-экономического развития, поставленных на федеральном, региональном и местном уровнях. Стратегия социально-экономического развития Амурской области до 2020 года определила внедрение энергосберегающих технологий среди главных ориентиров в реализации стратегического выбора района.

4. Необходимость повышения эффективности расходования бюджетных средств в частности на оплату услуг жилищно-коммунального комплекса.

Решение этих вопросов без применения программно-целевого метода не представляется возможным.

Целью подпрограммы является снижение затрат при производстве, передаче и потреблении тепловой энергии, воды в социальной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве, включая население Октябрьского района.

Реализация подпрограммы осуществляется путем решения следующих задач:

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Октябрьского района;

- мероприятия по энергосбережению, имеющие системный характер.

К 2020 году ожидается достижение следующих результатов:

Задача «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Октябрьского района»:

- Доля бюджетных учреждений (далее – БУ) района, оснащенных приборами учета в общем количестве БУ района – 100%.

- Снижение потребления БУ района топливно-энергетических ресурсов не менее чем на 21% к объему потребленных топливно-энергетических ресурсов в базисном, 2013 году.

- Доля многоквартирных домов  (далее - МКД) района, оснащенных общедомовыми (коллективными) приборами учета в общем количестве МКД района – 100%.

- Доля внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования подпрограммы – 100%.

Задача «Мероприятия по энергосбережению, имеющие системный характер»

а) увеличение числа энергосервисных договоров, заключенных БУ на 10% по отношению к 2014 году.

б) Доля специалистов БУ, ответственных за энергосбережение, прошедших обучение или повышение квалификации в области энергоменеджмента –  100%.

3. Описание системы основных мероприятий.

На решение задачи «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Октябрьского района» направлены:

1. Технические и технологические мероприятия энергосбережения, включающие в себя:

1.1. Проведение энерго-аудита и паспортизации существующих зданий и сооружений бюджетной сферы.

1.2. Оснащение приборами учета, а также автоматизация потребления тепловой, электрической энергии и воды зданиями, строениями сооружениями, в том числе замена существующих приборов на приборы с улучшенными метрологическими характеристиками.

1.3. Проведение ремонтно-наладочных, пусковых работ, а также реконструкция и прокладка новых тепловых и электрических сетей, систем освещения, отопления, горячего и холодного водоснабжения.

1.4. Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений, включая наружные ограждающие конструкции и подвальные помещения.

1.5. Мероприятия, направленные на повышение уровня оснащенности общедомовыми приборами учета используемых энергетических ресурсов и воды.

1.6. Мероприятия, обеспечивающие распространение информации об установленных законодательством об энергосбережении и повышении энергетической эффективности требованиях, предъявляемых к собственникам жилых домов, собственникам помещений в многоквартирных домах, лицам, ответственным за содержание многоквартирных домов, информирование жителей о возможных типовых решениях повышения энергетической эффективности и энергосбережения, пропаганду реализации мер, направленных на снижение пикового потребления электрической энергии населением.

1.7. Проведение ремонтно-наладочных, пусковых работ, а также реконструкция и прокладка новых тепловых и электрических сетей, систем освещения, отопления, горячего и холодного водоснабжения жилищного фонда.

1.8. Оптимизация режимов работы энерго-источников, количества котельных и их установленной мощности с учетом корректировок схем энергоснабжения, местных условий и видов топлива.

1.9. Модернизация котельных, включая строительство котельных с использованием энергоэффективных технологий с высоким коэффициентом полезного действия; внедрение систем автоматизации работы и загрузки котлов, общекотельного и вспомогательного оборудования; автоматизация отпуска тепловой энергии потребителям.

1.10. Проведение ремонтно-наладочных, пусковых работ, а также реконструкция и прокладка новых тепловых и электрических сетей, систем освещения, отопления, горячего и холодного водоснабжения коммунальной инфраструктуры.

1.11. Оснащение предприятий современными техническими средствами учета и контроля на всех этапах выработки,  передачи и потребления топливно-энергетических ресурсов. Внедрение систем дистанционного снятия показаний приборов учета используемых энергетических ресурсов.

1.12. Замена оборудования с завышенной мощностью.

1.14. Разработка проектов освещения кварталов, пространственно распределенного освещения исходя из требований энергосбережения.

1.15. Замена светильников наружного освещения на светодиодные.

1.16. Модернизация систем наружного освещения, включая внедрение электронной пускорегулирующей аппаратуры, внедрение автоматизированной системы управления наружным освещением.

Для решения задачи «Мероприятия по энергосбережению, имеющие системный характер» применяются мероприятия:

2. Организационные мероприятия энергосбережения, в том числе:

2.1. Организация обучения специалистов в области энергосбережения и энергетической эффективности.

2.2. Пропаганда энергосбережения через средства массовой информации, распространение социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

2.3. Разработка и применение мер морального и материального стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности, конкретизация мер ответственности.

2.4. Информационное, аналитическое, организационное, координацион-ное сопровождение программы.

2.5. Закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности.

3. Создание нормативно-правовой базы энергосбережения в Октябрьском районе, обеспечение управления и мониторинг подпрограммы, информационное обеспечение реализации подпрограммы, то есть формирование системы муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение, а также реализация федеральных правовых актов в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности, в том числе в регулируемых организациях; разработка и утверждение ряда нормативных правовых актов.

Система программных мероприятий и плановых показателей реализации подпрограммы приведена в Приложении №1 к муниципальной программе.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы.

Общий объем ассигнований районного бюджета муниципальной подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), выделенный на реализацию Подпрограммы за период с 2015 по 2020 год, составляет 1 050,0 тыс. руб.

Структура финансирования в целом представлена в таблице:

тыс. рублей

| Год финансирования | Источник финансирования (районный бюджет) |
| --- | --- |
| Всего, в том числе | 1 150,0 |
| 2015 | 300,0 |
| 2016 | 150,0 |
| 2017 | 150,0 |
| 2018 | 150,0 |
| 2019 | 200,0 |
| 2020 | 200,0 |

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы из различных источников финансирования представлено в приложении № 4 к муниципальной программе.

5. Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты подпрограммы.

Конечным результатом реализации подпрограммы энергосбережения является Снижение потребления топливно-энергетических ресурсов и воды за счет внедрения в районное хозяйство мероприятий подпрограммы и соответственно перехода на экономичное и рациональное расходование топливно-энергетических ресурсов.

Коэффициенты значимости основных мероприятий подпрограммы приведены в Приложении № 5 к муниципальной программе.

III. IIодпрограмма «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Октябрьского района на 2015 - 2020 годы»

Паспорт программы

| Наименование Программы | «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Октябрьского района на 2015-2020 гг.» |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация Октябрьского района |
| Основание для разработки Программы | Федеральный Закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» |
| Основные разработчики Программы | Отдел ЖКХ администрации Октябрьского района |
| Цели и задачи Программы | Основными целями Программы являются: развитие и модернизация систем: «Теплоснабжение», «Водоснабжение», «Водоотведение»; качественное и надежное обеспечение наиболее экономичным образом потребителей коммунальными услугами в соответствии с требованиями действующих норм и стандартов. Задачи Программы: - повышение надежности и эффективности функционирования коммунальной инфраструктуры Октябрьского района; - определение объектов коммунальной инфраструктуры и инженерно-технического обеспечения, подлежащих модернизации; - определение сроков, стоимости строительства указанных объектов по укрупненным показателям. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Реализация Программы начинается с 2013 года с разработки проектно-сметной документации. Сроки выполнения строительно-монтажных работ зависят от сроков разработки ПСД и сроков начала инвестирования проектов |
| Объемы и источники финансирования | Предварительная величина требуемых суммарных капитальных вложений для реализации инвестиционных проектов Программы определена в размере – 923 535 тыс. руб. в ценах 2011 года, в том числе: - - затраты на разработку проектно-сметной документации по объектам – 68 535 тыс. руб.; - - затраты на строительно-монтажные работы – 855 000 тыс. руб. Для выполнения мероприятий Программы предполагается ежегодное выделение средств бюджетов всех уровней и привлечение внебюджетных средств в объемах, установленных Программой. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Практическая реализация мероприятий Программы позволит добиться: - повышения качества и надежности, оказываемых потребителям коммунальных услуг; - повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в системе жилищно-коммунального хозяйства района; - уменьшения тарифов на тепловую энергию; - улучшения экологической обстановки на территории Октябрьского района. Сократятся: потери тепловой энергии- 2 034344 тыс. рублей., расход электроэнергии – 2 130 300 тыс.рублей., расход топлива- 5 600 тонн условного топлива или 3 823 355 тыс.рублей. Эксплуатационные расходы снизятся на 5 200,0 тыс. рублей. Ожидаемый экономический эффект от внедрения проекта- 14 703 027 тыс. рублей в год. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Координацию хода выполнения Программы осуществляет первый заместитель главы Администрации Октябрьского района. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет финансовый отдел администрации Октябрьского района. |

ХАРАКТЕРИСТИКА КОММУНАЛЬНОЙ

ИНФРАСТРУКТУРЫ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА.

Одной из ключевых проблем коммунального хозяйства является систематическое недофинансирование на 40 – 50 % объектов коммунальной инфраструктуры относительно реально существующих потребностей.

В результате современное состояние объектов коммунальной инфраструктуры Октябрьского района характеризуется высокой степенью износа, как основного, так и вспомогательного оборудования. Для большинства объектов процент износа достигает 60 – 70 %, некоторые объекты достаточно продолжительное время находятся в аварийном состоянии, что не способствует поддержанию качества оказываемых потребителям коммунальных услуг, не обеспечивает необходимый уровень надежности и ведет к сверхнормативным потерям.

В рамках нижеприведенных разделов представлена характеристика состояния основных инженерных систем района и отмечены основные проблемы, влияющие на качество и надежность оказываемых потребителям коммунальных услуг.

3.1. Характеристика системы «Теплоснабжение».

По состоянию на 1 января 2010 года жилищный фонд, объекты социально-культурного назначения и производственные здания всех форм собственности и назначения с. Екатеринославка отапливают  15 маломощных котельных, в которых установлено 42 котла общей  часовой мощностью 16,448 Гкал./час. Наличие такого количества маломощных котельных на территории села имеет много отрицательных факторов влияющих на обеспечение качественной тепловой энергией потребителей села Екатеринославка и создающих неблагоприятные условия для проживания населения:

1. На тринадцати котельных из пятнадцати установлены малоэффективные котлы мощностью до 1 Гкал/час. Это котлы Е1/9 работающие в водяном режиме обеспечивающие на Ерковецком угле не более 0,25 Гкал./час.;  «Универсал –6», «Энергия», ЯР-0,95, ЯР-0,15. Срок «жизни» установленных котлов в среднем пять лет при нормативном сроке 8 лет. Отсутствие достаточного финансирования не дает возможности обеспечить котельные современным технологическим оборудованием по химической подготовке питающей воды, что и снижает срок работы котлов. По состоянию на 1 января 2010 года на шести котельных выработали все нормативные сроки 13 котлов, и еще 12 котлов необходимо будет заменить в 2010 года, что требует больших финансовых затрат на поддержание котельных в нормальном рабочем состоянии. Отсутствие достаточного финансирования не дает возможности обеспечить котельные современным технологическим оборудованием по химической подготовке питающей воды.  Также отсутствие необходимого количества высококвалифицированных кадров по обслуживанию технологического оборудования маломощных котельных создает дополнительные трудности при эксплуатации котельных.

2. Все котельные находятся в центре села и привязаны к жилым зонам, что создает неблагоприятную экологическую обстановку в связи с выбросами в атмосферу продуктов горения угля (нет финансовой возможности обеспечить маломощные котельные современными средствами очистки отходящих газов), складирование угля и шлака в близи  жилых зданий создает для населения большие экологические проблемы. (пыль от шлака при погрузке и от угля при выгрузке)

3. Из пятнадцати котельных, здания одиннадцати котельных, находятся в ветхом состоянии из них здания семи котельных  в аварийном состоянии (две котельные №6 и №7) имеют предписания инспекции по труду о закрытии указанных котельных).

4. Отсутствие возможности развития тепловой мощности котельных создает неблагоприятные условия для строительства нового жилищного фонда и объектов социально-культурного назначения. Строительство любого объекта социально-культурного, производственного назначения и жилищного фонда требует расширение мощности существующих котельных, что  технически не возможно из-за ветхого состояния существующего здания или его размеров.

5. Отсутствие централизованного горячего водоснабжения для населения и объектов социально-культурного назначения (детские сады, больница, школы).

Общая протяжённость тепловых и водопроводных сетей  в с. Екатеринославка и с. Восточное составляет – 13,9 км. Тепловые и водопроводные сети были выполнены с 1968-1980 года и отработали свыше 20 лет и израсходовали свой ресурс. Процент износа тепловых и водопроводных сетей составляет 82,3%.  С момента прокладки тепловых и водопроводных сетей реконструкции не проводились, а только менялись небольшими участками и устранялись порывы  отдельных участка. В 1970-1980 года организации при строительстве домов для работников предприятий организаций, проектирующие тепловые и водопроводные сети, проектировали сети из тех материалов, которые были в наличии и проектировались сети без учёта увеличения  дополнительных нагрузок. Монтаж тепловых и водопроводных сетей в 1970-1980 годах был выполнен из деревянных коробов (лотков) и засыпанный опилками или бетонных лотков установленных по кюветам в которых постоянно стоит вода, в связи, с чем и уменьшается срок службы сетей и увеличивается потери по тепловой энергии.

Основные технические показатели системы теплоснабжения района приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование | Котлоагрегат | Кол-во | Объем отапливаемых зданий, куб. м | Протяженность тепловых сетей от котельной, км | Мощность котельной, Гкал/ч | Присоед. нагрузка, Гкал/ч | Потери в тепловых сетях, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная №1 | Е 1/9 | 1 | 19801,1 | 1,233 | 1,66 | 0,648 | 30,60 |
|  | КВС - 0,39 | 3 |  |  |  |  |  |
| котельная №3 | КВС - 0,39 | 2 | 8028,9 | 0,249 | 0,68 | 0,155 | 29,50 |
|  | Е 1/9 | 1 |  |  |  |  |  |
| котельная №5 | КВм – 1,86 | 4 | 50653,2 | 1,786 | 6,4 | 2,164 | 28,60 |
| котельная №6 | КВр – 1,25 | 3 | 6137,1 | 0,972 | 3,00 | 1,205 | 23,50 |
| котельная №7 | КВм-1,86 | 4 | 13258,7 | 3,503 | 3,84 | 1,341 | 46,20 |
| котельная №8 | КВр – 1,2 | 2 | 7981,6 | 0,786 | 2,0 | 0,673 | 22,00 |
| котельная №9 | ЯР- 1м | 2 | 14557,0 | 1,059 | 1,96 | 0,488 | 21,30 |
| котельная №14 | Е 1/9 | 2 | 1056,0 | 0,711 | 0,5 | 0,134 | 28,40 |
| котельная №15 | « Универсал-6» | 1 | 3318,0 | 0 | 0,64 | 0,062 | 36,75 |
| котельная №16 | КВр -0,25 | 2 | 1056,0 | 0,711 | 0,5 | 0,134 | 32,54 |
| котельная №17 | Е 1/9 | 2 | 5897,3 | 1,086 | 0,36 | 0,239 | 29,50 |
| котельная №18 | КВр -1,4 | 2 | 13481,6 | 1,447 | 3,4 | 1,271 | 32,40 |

3.2. Характеристика системы «Водоснабжение».

Водоснабжение населения и промышленных предприятий осуществляется из семи источников:

• Подземный водозабор  района «Школа»

• Подземный водозабор района ПМК 115.

• Подземный водозабор района «Ленина 100»

• Подземный водозабор района «Мелиорации»

• Подземный водозабор района «Военкомат»

• Подземный водозабор района «Восточное»

• Подземный водозабор микрорайон «Таёжный»

Подземные скважины предназначены для добычи и подачи воды потребителям с. Екатеринославка и с. Восточное.

1. Скважинный водозабор района «Школы», 1 скважина с водонапорной башней объемом V=40 м3 и высотой h=18 м.

2. Скважинный водозабор «Ленина 100», 2 скважины с водонапорной башней объемом V=30 м3 и высотой h=22 м.

3. Скважинный водозабор ПМК-115, 1 скважина с водонапорной башней объемом V=20 м3 и высотой h=18м.

4. Скважинный водозабор района «Мелиорация», 1 скважина с водонапорной башней V= 15 3 и высотой 16м.

5. Скважинный водозабор района «Военкомат», 1 скважина с водонапорной башней V= 15 3 и высотой 15м.

6. Скважинный водозабор района «Восточное», 1 скважина с водонапорной башней V= 20 3 и высотой 18м.

7. Скважинный водозабор микрорайона «Таёжный», 1 скважина с водонапорной башней V= 20 3 и высотой 20м.

Вода из подземных источников без очистки подается в водопроводную сеть сёл через водонапорные башни. В настоящее время вода из подземных источников  не соответствует санитарным нормам. Превышение происходит  по показателям – железо общее и цветность. Содержание общего железа в точках отбора подземных вод из скважин доходит до 3-5 мг/л, при норме – 0,35 мг/л.

Скважины районов «Таёжный», «Восточный», «Мелиорация» низкоглубинные, запесоченные неоднократно проводились профилактические работы и капитальные ремонты. Данные мероприятия не каких эффектов  не дали, необходимо бурение новых скважин

.

Водопроводная сеть района представлена чугунными и стальными трубами. Давление в сети  поддерживается 2-3 атм. Общая протяженность водопроводных сетей составляет – 14,5 км различного диаметра (от 219 до 15 мм).

Из них:

уличных сетей-4,8 км (в т.ч. глубокого заложения - 3,8 км);

внутриквартальных - 5,9 км.

Учитывая, что уличная водопроводная сеть введена в эксплуатацию в 1969-1991 года, ее износ составляет порядка 82,3 %.

Основные технические показатели системы водоснабжения сёл приведены в таблице

Таблица2.

| Показатели | Единица измерений | Количество | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Подъем |  |  |  |
| 1.1 Установленная производственная мощность, в том числе: | тыс. м3/сут. | 2,7 | 1982 |
| Открытый источник | тыс. м3/сут. | 0 | 1982 |
| подземный источник | тыс. м3/cут. | 2,62 | 1973-1992 |
| смешанный источник | тыс. м3/сут. | - | - |
| 1.2 Водовод сырой воды | км | 14,5 | 1982-1991 |
| II. Водопроводная сеть |  |  |  |
| 2. Водопроводная сеть |  |  |  |
| 2.1 Установленная производственная мощность водопровода | тыс. м3/сут. | 12,0 | 1969-1991 |
| 2.2 Общая протяженность Водоводов, в том числе: | км | 14,5 |  |
| уличной водопроводной сети | км | 3,8 | 1969-1991 |
| внутриквартальной и внутридворовой сети | км | 10,7 | 1969-2010 |

3.3. Характеристика системы «Водоотведение».

Для приема и удаления сточных вод в районе смонтировано 19,3 км канализационных сетей, в том числе самотечных 7,42 км, 1 фекальная насосная станция. После распределительной сети, для очистки и обезвреживания, стоки поступают на очистные сооружения канализации с проектным суточным объемом 120 м3.

Износ сооружений и сетей 90 %. Асбестоцементные трубы ø 200мм, не соответствует нагрузке, и трубопроводы работают на пределе своих возможностей. Необходима   полная замена напорных асбестоцементных труб от ПУ-22 до очистных сооружений. Качество существующих труб за 40-летнюю эксплуатацию уже давно не соответствует ГОСТу, а стальные трубы в агрессивной среде и повышенной влажности, покрываясь коррозией, приходят в негодность за 15-18 лет эксплуатации. Особенно это касается биофильтров на очистных сооружениях канализации, где трубопроводы находятся в закрытом помещении при открытом разбрызгивании сточной воды через карты биофильтров. Эксплуатация изношенного оборудования приводит к частым аварийным ситуациям, порывам на сетях и ухудшению экологической обстановки в районе. В микрорайоне «Таёжный» отсутствуют очистные сооружения  так, как они первоначально не предусматривались проектом, а выброс сточных вод осуществляется самотёком в овраг, что ухудшает экологическую обстановку. Присоединить сети к центральному коллектору невозможно из-за   отдаленности от центрального коллектора (5км) и проходящей в близи железнодорожной ветки. Так же не присоединенными к коллектору сети протяжённостью 1,7 км из-за отдалённости и увеличения нагрузок на центральный коллектор. Основные технические показатели системы водоотведения района приведены в таблице 3.

Таблица 3.

| Показатели | Единица измерения | Количество | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- |
| Канализационные сети |  |  |  |
| Суммарная протяженность, | км | 7,428 |  |
| том числе | км | 7,428 | 1962-1993 |
| главный коллектор | км | 4,927 | 1982 |
| уличная канализационная сеть | км | 2,5 | 1962-1986 |
| неприсоединённые сети к коллектору | км | 1,7 | 1962-1995 |
| Канализационные насосные станции | тыс. м3/сут. | 0 | 1962-1995 |
| Установленная пропускная способность очистных сооружений | тыс. м3/сут. | 12,0 | 1982 |
| Количество анализов | шт. | 2458 |  |

Эффективность очистки сбрасываемых на очистные сооружения канализации  сточных вод по ряду ингредиентов не соответствует утверждённым нормативам допустимого сброса (НДС) в поверхностный водный объект р. Ивановка. Планировать их снижение невозможно, так как они не способны к удалению из хозяйственно-бытовых сточных вод при существующей типовой проектной технологии очистки. Здание очистных сооружений является незаконченным строительством и не соответствует требованиям.

Характеристика сточных жидкостей и их требуемая очистка приведена в таблице 4.

Таблица 4.

|  | Характеристика сточной жидкости перед очистными сооружениями | Характеристика сточной жидкости после очистных сооружений | Требуемая очистка ПДК |
| --- | --- | --- | --- |
| Взвешенные вещества | 89,25 | 14,67 | 22,55 |
| Сухой остаток |  | 219,04 | 1000 |
| БПК5 | 73,58 | 14,53 | 2,0 |
| БПКпол |  |  | 3,0 |
| Нефтепродукты | 1,867 | 1,008 | 0,05 |
| Хлориды | 25,83 | 2,57 | 300 |
| Сульфаты | 24,51 | 26,57 | 100 |
| Аммоний-ион (по азоту) | 23,97 | 20,71 | 0,5 |
| Нитрит-анион | 0,02 | 0,38 | 0,08 |
| Нитрат-анион | 0,51 | 8,79 | 40 |
| Фосфаты | 19,54 | 14,82 | 0,2 |
| Фенолы | 0,004 | 0,002 | 0,003 |
| Жиры | 9,154 | 4,89 | 0,05 |
| АПАВ | 0,79 | 0,402 | 0,1 |
| Железо | 1,46 | 0,83 | 0,35 |

Принято по соотношению БПК5 = БПКп :  1,33.

3.4. Характеристика системы «ТБО».

Основными задачами решения проблемы управления отходами являются:

- минимизация количества образующихся отходов;

- максимально возможное вовлечение отходов в хозяйственный оборот и их материально-энергетическая утилизация как техногенного сырья;

- изыскание экологически безопасных методов переработки отходов с наименьшими экономическими затратами.

Районные территории подлежат регулярной очистке от отходов. Порядок сбора отходов на территориях муниципальных образований предусматривает их разделение на виды (пищевые отходы, текстиль, бумага и другие) и определяется органами местного самоуправления в соответствии с экологическим, санитарным и иным требованиям в области охраны окружающей природной среды и здоровья человека.

- Внедрение ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий переработки отходов, максимально возможная утилизация, вторичное использование отходов на предприятиях.

- Развитие системы селективного сбора ТБО в жилом секторе, административных учреждениях, на предприятиях общественного назначения с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов. Увеличение количества приемных пунктов по приему вторсырья от населения района. Объем твердых бытовых отходов должен быть также сокращен за счет развития системы сбора пищевых отходов.

- Ликвидация несанкционированных свалок.

- Развитие существующей в районе планово-регулярной системы санитарной очистки. Внедрение комплексной механизации санитарной очистки, повышение технического уровня работ, обеспечение потребности в парке машин и механизмов МУП «Благоустройство».

3.5 Характеристика системы «Электроснабжения».

Электроснабжение районных потребителей осуществляется от одной подстанции 220 кВ (“Хвойная”). Протяженность электрических сетей района превышает 200 км. Для преобразования электрической энергии используется 42 трансформаторных подстанций.

Основные объекты электроснабжения возводились в период с 1965 - 1985 гг. При проектировании объектов проект электроснабжения района в целом не прорабатывался. Распределительные сети проектировались и строились на последующих стадиях в зависимости от появления необходимости в объектах. В дальнейшем к этим объектам подключались другие объекты с проработкой отдельных элементов схемы. В результате возникла схема электроснабжения, имеющая ряд недостатков, в частности:

1. В связи с большой протяженностью ВЛ-10 кВ снижается эффективность действия токовой защиты при повреждениях в конце ВЛ или на отпайках от ВЛ.

2. По некоторым фидерам установлено до 20 трансформаторных подстанций, что снижает качественные показатели электроэнергии.

3. По всем существующим ВЛ-10 кВ не установлена грозозащита                  (за исключением выходов ВЛ-10 кВ с ПС), что вызывает тяжелые повреждения электрооборудования подстанций в летнее время.

4. По всем существующим ВЛ-04 кВ не установлены повторные заземления, что создает опасность при грозовых перенапряжениях и аварийных режимах работы ВЛ-0,4 кВ для электроустановок потребителей.

Общая протяженность улиц, проездов, района составляет 131,2 км, протяженность освещенных улиц по району, проездов, тротуаров - только 61 км.

Массовое освещение дорожно-уличной сети осуществлялось в 70-х – 80-х годах прошлого столетия, к началу 2000-х годов износ сетей практически достиг 100%. Начиная с 2005 года ведутся работы по восстановлению уличного освещения. За этот период освещены  с. Екатеринославка, с. Варваровка и с. Восточное, выполнены работы на основных улицах района, включая маршруты движения общественного транспорта. Плановая замена возникла потребность полной замены сетей. В то же время порядка 45% районных дорог остается неосвещенными. В основной массе – это окраины населённых пунктов. Отсутствие освещения влечет постоянные нарекания граждан, т.к. создает определенные неудобства для населения, в том числе беспокойство за школьников, вынужденных возвращаться после занятий по темным улицам, способствует обострению криминальной обстановки, снижению безопасности дорожного движения.

Дорожно-уличная сеть населённых пунктов характеризуется малой плотностью населения, низким процентом объектов общественного назначения при значительной протяженности дорог. Затраты на устройство освещения возрастают в связи с потребностью устройства протяженных линий. В этой части населённых пунктов имеет место значительный износ и недостаток мощности сетей электроснабжения. Развитие уличного освещения может быть рассмотрено только в комплексе с мероприятиями по модернизации и развитию электросетевого комплекса района.

4. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РАЙОНА

С целью повышения надежности и устойчивости обеспечения потребителей района коммунальными услугами требуемого уровня качества, снижения их себестоимости, сокращения потерь и затрат энергии, а также повышения экономической эффективности работы систем коммунальной инфраструктуры предлагается реализовать ниже перечисленные проекты по их модернизации и развитию.

При выборе основных направлений инвестирования в реконструкцию и развитие коммунальных систем Октябрьского района  учитывалось техническое состояние оборудования коммунальной инфраструктуры, существующие подключенные нагрузки и объемы потребления услуг, а также оценки перспектив структурного развития сферы коммунальных услуг Октябрьского района.

4.1. Направления развития системы «Теплоснабжение»

В числе основных направлений модернизации тепловых активов на территории района, реализация которых необходима для целей повышения надежности и качества функционирования муниципальной системы теплоснабжения, следует отметить следующие:

1.Строительство квартальной котельной мощностью 25 Гкал.

2. Реконструкция теплосетей для перехода системы теплоснабжения на работу квартальной котельной.

3. Ликвидация неэффективных угольных котельных – 15 шт.

4. Сокращение потерь тепловой энергии в сетях.

5. Улучшение экологической обстановки в районе.

6. Улучшение качества теплоснабжения потребителей.

7. Оптимизация системы теплоснабжения района.

8. Снижение тарифов на тепловую энергию.

4.2. Направления развития системы «Водоснабжение»

Ключевыми направлениями модернизации, реконструкции и развития системы водоснабжения на территории района, в рамках которых обеспечивается повышение надежности, устойчивости, и качества оказываемых услуг по водоснабжению являются следующие:

1. Реконструкция системы водоснабжения для перехода работы системы водоснабжения от подземных источников.

2. Реконструкция трубопроводов системы водоснабжения с целью повышения надежности и экономичности работы системы водоснабжения района.

4.3. Направления развития системы «Водоотведение»

Существующая технология очистки не позволяет обеспечить соблюдение требований СанПиН к составу сточных вод по большинству ингредиентов. В результате после очистки в сточных водах содержатся вредные вещества, превышающие допустимую концентрацию.

Проблема очистки сточных вод имеет и другой аспект - социально-экологический, обусловленный загрязнением водного бассейна р. Ивановка, что негативно влияет на жизнедеятельность человека, животный и растительный мир, рыбное хозяйство.

Реконструкция очистных сооружений позволит снизить негативное воздействие на окружающую среду, что немаловажно при современном ужесточении Российского законодательства в области экологии и защиты здоровья населения.

Ключевыми направлениями модернизации системы водоотведения на территории октябрьского района являются:

1. Реконструкция очистных сооружений канализации.

2. Модернизация канализационных сетей.

3. Строительство полигона для захоронения бытовых отходов.

4.4. Направления развития системы «Электроснабжение»

Основными направлениями развития системы электроснабжения на территории Октябрьского района, предусматривающие повышение надежности, устойчивости и качества электроснабжения потребителей района, являются:

1. Реконструкция ВЛ-10 кВ.

2. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ.

3. Реконструкция ТП 10/0,4 кВ.

4. Реконструкция подстанций 35/10 кВ.

5. Инвентаризация и обследование существующих линий уличного освещения, определение комплекса мероприятий по их модернизации.

6. Разработка схем уличного освещения и определение потребности в новых сетях.

7. Проведение комплекса работ по модернизации существующих и устройству новых сетей уличного освещения.

8. Паспортизация сетей уличного освещения.

5. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Основными целями реализации настоящей Программы являются:

1. Развитие и модернизация систем «Теплоснабжение», «Водоснабжение», «Водоотведение».

2. Качественное и надежное обеспечение наиболее экономичным образом потребителей коммунальными услугами в соответствии с требованиями действующих норм и стандартов.

Решение общих проблем модернизации и развития коммунальных систем Октябрьского района основано на комплексном подходе к решению конкретных задач в области каждого из видов коммунальных услуг с учетом приоритетов в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

Ключевыми задачами, решаемыми в рамках реализации мероприятий Программы, являются следующие:

1. Повышение надежности и эффективности функционирования коммунальной инфраструктуры района.

2. Определение объектов коммунальной инфраструктуры и инженерно-технического обеспечения, подлежащих модернизации.

3. Определение сроков, стоимости строительства указанных объектов по укрупненным показателям.

6. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы начинается с 2015 года с разработки проектно-сметной документации по мероприятиям Программы.

Сроки выполнения строительно-монтажных работ зависят от сроков разработки проектно-сметной документации и сроков привлечения инвестиций на реализацию мероприятий.

Общий прогнозируемый объем финансирования на разработку проектно-сметной документации в рамках настоящей Программы оценивается в 76 285               тыс. руб. в ценах 2011 года.

Исходя из предполагаемых объемов ежегодных поступлений из средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников для целей финансирования реализации мероприятий настоящей Программы, составлен предварительный график разработки проектно-сметной документации, представленный в таблице 5.

Таблица 5.

| № п/п |  | Наименование мероприятия |  | 2015 | 2016 |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система «Теплоснабжение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Строительство квартальной котельной мощностью 25 Гкал. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Строительство тепловых и водопроводных сетей от квартальной котельной. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Ликвидация 7 малоэффективных котельных с переключением тепловой нагрузки на иные источники теплоснабжения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Ликвидация 8 малоэффективных котельных с переключением тепловой нагрузки на иные источники теплоснабжения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система «Водообеспечения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Бурение скважин в районах: «Таёжный», «Восточный», «Мелиорация», «Военкомат», «Школа», «ПМК 115». |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система «Водоотведение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Строительства нового коллектора. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Реконструкция очистных сооружений канализации с. Екатеринославка. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система «ТБО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Строительство полигона для захоронения бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система «Электроснабжение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция электросетевого комплекса района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

С учетом прогнозируемых сроков разработки проектно-сметной документации по мероприятиям Программы, возможно, оценить сроки начала реализации непосредственно самих мероприятий. Как видно, реализацию мероприятий Программы по системам «Водоснабжение» и «Водоотведение» можно инициировать, начиная с 2015 года.

Общий предварительный график реализации мероприятий (разработка проектно-сметной документации и проведение строительно-монтажных работ) представлен в разделе 7 Программы.

7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Предварительная величина требуемых суммарных капитальных вложений для реализации мероприятий Программы определена в размере 923 535                                          тыс. руб. в ценах 2011 года.

Для выполнения мероприятий Программы предполагается ежегодное выделение средств бюджетов всех уровней и привлечение внебюджетных средств в объемах, установленных Программой. Объемы ассигнований подлежат ежегодному уточнению.

Величина капиталовложений в строительно-монтажные работы является прогнозной, и будет уточняться после разработки проектно-сметной документации.

Распределение объемов финансирования разработки проектно-сметной документации по мероприятиям Программы представлено в таблице 6.

Таблица 6.

| № п/п | Наименование мероприятия | Потребность в средствах на разработку ПСД, тыс. руб. (прогноз) |  |  | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 |  |  | 2016 |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 1. Система «Теплоснабжение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство квартальной котельной мощностью 25 Гкал | 24000 |  |  | 6 000 |  |  | 6 000 |  | 6 000 | 6 000 | - | - |
|  | внебюджетные средства | - |  |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | 24000 |  |  | 6 000 |  |  | 6 000 |  | 6 000 | 6 000 | - | - |
|  | областной бюджет | - |  |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - |  |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |
| 1.2 | Строительство тепловых и водопроводных сетей от квартальной котельной. | 7500 |  |  | 2 500 |  |  | 2 500 |  | 2 500 | - | - | - |
|  | внебюджетные средства | - |  |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  | местный бюджет | 7 500 |  |  | 2 500 |  |  | 2 500 |  | 2 500 | - | - | - |  |
|  | областной бюджет | - |  |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  | федеральный бюджет | - |  |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 1.3 | Ликвидация 7 малоэффективных котельных с переключением тепловых нагрузок на новые сети. | 1085 |  |  | - |  |  | - |  | - | 1 085 | - | - |  |
|  | внебюджетные средства | - |  |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  | местный бюджет | 1085 |  |  | - |  |  | - |  | - | 1 085 | - | - |  |
|  | областной бюджет | - |  |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  | федеральный бюджет | - |  |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 1.4 | Ликвидация 8 малоэффективных котельных с переключением тепловой нагрузки на новые сети. | 1240 |  |  | - |  |  | - |  | - | - | - | 1240 |  |
|  | внебюджетные средства | - |  |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  | местный бюджет | 1240 |  |  | - |  |  | - |  | - | - | - | 1 240 |  |
|  | областной бюджет | - |  |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  | федеральный бюджет | - |  |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 2.1 | Бурение скважин в районах: «Таёжный», «Восточный», «Мелиорация», «Военкомат», «Школа». | 1 960 |  |  | - |  |  | 980 |  | 980 | - | - | - |  |
|  | внебюджетные средства | - |  |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  | местный бюджет | 1960 |  |  | - |  |  | 980 |  | 980 | - | - | - |  |
|  | областной бюджет | - |  |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  | федеральный бюджет | - |  |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 3. Система «Водоотведение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Реконструкция очистных сооружений канализации с. Екатеринославка. | 16 000 |  |  | - |  | - |  | - |  | - | 8 000 | 8 000 |  |
|  | внебюджетные средства | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  |
|  | местный бюджет | 16 000 |  |  | - |  | - |  | - |  | - | 8 000 | 8 000 |  |
|  | областной бюджет | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  |
|  | федеральный бюджет | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  |
| 3.2 | Строительство нового коллектора. | 16 000 |  |  | - |  | - |  | - |  | - | 8 000 | 8000 |  |
|  | внебюджетные средства | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  |
|  | местный бюджет | 16 000 |  |  | - |  | - |  | - |  | - | 8 000 | 8000 |  |
|  | областной бюджет | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
| 4. Система «ТБО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Строительство полигона для захоронения бытовых отходов | 8 500 |  |  | - |  | - |  | - |  | 5 000 | 3 500 | - |  |
|  | внебюджетные средства | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  |
| 4.2 | местный бюджет | 8 500 |  |  | - |  | - |  | - |  | 5 000 | 3 500 | - |  |
|  | областной бюджет | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  |
|  | федеральный бюджет | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  |
| 5.1 |  |  | 750 |  | - | - |  |  | 750 |  | - | - | - |
|  | внебюджетные средства |  |  | - | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
|  | местный бюджет |  |  | 750 | - |  | - |  | 750 |  | - | - | - |
|  | областной бюджет |  |  | - | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
|  | федеральный бюджет |  |  | - | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
| * | Итого: |  |  | 76 285 | 8 500 |  | 9 480 |  | 9 480 |  | 12 085 | 19 500 | 17 240 |
|  | внебюджетные средства |  |  | - | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
|  | местный бюджет |  |  | 76 285 | 8 500 |  | 9 480 |  | 9 480 |  | 12 085 | 19 500 | 17 240 |
|  | областной бюджет |  |  | - | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
|  | федеральный бюджет |  |  | - | - |  | - |  | - |  | - | - | - |

Объемы финансирования строительно-монтажных работ по мероприятиям Программы представлены в таблице 7.

Таблица 7.

| № п/п | Наименование мероприятия | Потребность в капиталовложениях для финансирования СМР, тыс. руб. (прогноз) |  | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 80 | 9 |
| 1. Система «Теплоснабжение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство квартальной котельной мощностью 25 Гкал | 300 000 |  | - |  |  | - |  | 144 600 | 150 000 | 5 400 | - |
|  | внебюджетные средства | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | 15 000 |  | - |  |  | - |  | 7 230 | 7 500 | 270 | - |
|  | областной бюджет | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |
| 1.2 | Строительство тепловых и водопроводных сетей от квартальной котельной. | 150 000 |  | - |  |  | 80 000 |  | 50 000 | 20 000 | - | - |
|  | внебюджетные средства | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | 7 500 |  | - |  |  | 4 000 |  | 2 500 | 1 000 | - | - |
|  | областной бюджет | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |
| 1.3 | Ликвидация 7 котельных с переключением тепловой нагрузки на новые сети. | 21 700 |  | - |  |  | - |  | 10 850 | 10 850 | - | - |
|  | внебюджетные средства | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | 1 085 |  | - |  |  | - |  | 542,5 | 542,5 | - | - |
|  | областной бюджет | - |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |
| 1.4 | Ликвидация 8 котельных с переключением тепловой нагрузки на новые сети. | 24 800 |  | - |  |  | - |  | - | - | 14 800 | 10 000 |
|  | внебюджетные средства | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | 1 240 |  | - |  |  | - |  | - | - | 740 | 500 |
|  | областной бюджет | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |
| 2. Система «Водообеспечения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Бурение скважин в районах: «Таёжный», «Восточный», «Мелиорация», «Военкомат», «Школа». | 17 500 |  | 7 020 |  |  | 6 000 |  | 4 480 | - | - | - |
|  | внебюджетные средства | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | 875 |  | 351 |  |  | 300 |  | 224 | - | - | - |
|  | областной бюджет | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |
| 3. Система «Водоотведение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Реконструкция очистных сооружений канализации с. Екатеринославка. |  | 150 000 | 75 000 |  |  | 70 000 |  | 5 000 - | - | - | - |
|  | внебюджетные средства |  | - | - |  |  | - |  | - | - | - | - |
|  | местный бюджет |  | 7 500 | 3 750 |  |  | 3 500 |  | 250 | - | - | - |
|  | областной бюджет |  | - | - |  |  | - |  | - | - | - | - |
|  | федеральный бюджет |  | - | - |  |  | - |  | - | - | - | - |
| 3.2 | Строительство нового коллектора. |  | 160 000 | - |  |  | - |  | - | - | 120 000 | 40 000 |
|  | внебюджетные средства |  | - | - |  |  | - |  | - | - | - | - |
|  | местный бюджет |  | 8 000 | - |  |  | - |  | - | - | 6 000 | 2 000 |
|  | областной бюджет |  | - | - |  |  | - |  | - | - | - | - |
|  | федеральный бюджет |  | - | - |  |  | - |  | - | - | - | - |
| 4. Система «ТБО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Строительство полигона для захоронения бытовых отходов |  | 16 000 | - |  |  | - |  | - | 5 000 | 4 500 | 6 500 |
|  | внебюджетные средства |  | - | - |  |  | - |  | - | - | - | - |
|  | местный бюджет |  | 800 | - |  |  | - |  | - | 250 | 225 | 325 |
|  | областной бюджет |  | - | - |  |  | - |  | - | - | - | - |
|  | федеральный бюджет |  | - | - |  |  | - |  | - | - | - | - |
| 5. Система «Электроснабжения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Реконструкция электросетевого комплекса района |  | 15 000 | - |  |  | 5 000 |  | 5 000 | 5 000 | - | - |
|  | внебюджетные средства |  | - | - |  |  | - |  | - | - | - | - |
|  | местный бюджет |  | 750 | - |  |  | 250 |  | 250 | 250 | - | - |
|  | областной бюджет |  | - | - |  |  | - |  | - | - | - | - |
|  | федеральный бюджет |  | - | - |  |  | - |  | - | - | - | - |

Общий объем финансирования строительно-монтажных работ по мероприятиям Программы представлен в таблице 9.

Таблица 9

| № п/п | Источник финансирования | Потребность в капиталовложениях для финансирования СМР, тыс. руб. (прогноз) | в том числе по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| * | Итого: | 855 000 | 152020 | 96 000 | 214 930 | 190 850 | 144 700 | 56 500 |
|  | внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | 42 750 | 7 601 | 4 800 | 10 746 | 9 543 | 7 235 | 2 825 |
|  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |

Перечень программных мероприятий с указанием сроков и ориентировочной стоимости выполнения работ представлен в таблице 10.

8. ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Практическая реализация мероприятий предлагаемой Программы позволит достичь ряда положительных структурных эффектов в следующих областях:

Система «Теплоснабжение»

1. Обеспечение нормального гидравлического и температурного режимов теплоснабжения квартальной котельной.

2. Снижение тарифов на тепловую энергию не менее чем на 18 % за счет:

а) сокращения потерь тепловой энергии в системе теплоснабжения              до 12,5 % от:

- внедрения энергоемкого оборудования;

- ликвидации 12,8 км тепловых сетей ø 57-219 мм не имеющих сопутствующей нагрузки;

- строительство новых трубопроводов системы теплоснабжения;

- замены ветхого, неэффективного теплоизоляционного слоя на более долговечные, влагостойкие пенополиуретановые скорлупы;

- ликвидации 13 малоэффективных котельных.

б) уменьшения расходов на персонал, техобслуживание;

в) снижения размера платы за негативное воздействие на окружающую среду.

3. При перспективном развитии газификации  Амурской области и октябрьского района, возможен перевод квартальной котельной на более, энергоемкий и экологический вид топлива природный газ.

4. Улучшение экологической обстановки на территории района, вследствие уменьшения выхода золы, шлака и выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду:

тн/год

| Загрязняющее вещество (ЗВ) | Выбросы ЗВ от существующих котельных № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |
| --- | --- |
| Азота диоксид | 27,915 |
| Азота оксид | 4,538 |
| Сажа | 269,527 |
| Ангидрид сернистый | 385,039 |
| Оксид углерода | 1746,428 |
| Бенз(а)пирен | 0,01192 |
| Пыль неорганическая: 70-20 % двуокиси кремния | 775,579 |

Система «Водоснабжение»

1. Минимизация рисков химического и микробного загрязнения питьевой воды за счет модернизации действующих и внедрения дополнительных систем водоочистки;

2. Выполнение требований СанПиН к химическому составу питьевой воды, подаваемой потребителям района.

3. Снижения потерь питьевой воды при транспортировке за счет реконструкции  трубопроводов системы водоснабжения.

Система «Водоотведение»

1. Выполнение требований СанПиН к составу сточных вод.

2. Снижение негативного воздействия на водный бассейн реки Ивановка.

3. Минимизация рисков загрязнения окружающей среды сточными водами за счет:

а) реконструкции насосной станции;

б) модернизация  4,7 км канализационных сетей.

в) снижение непроизводительных затрат на уплату штрафов за негативное воздействие на окружающую среду.

Система «ТБО»

- Выполнение требований СанПиН к утилизации бытовых отходов.

- Ликвидация несанкционированных свалок на территории района.

- Строительство полигона для захоронения

Система «Электроснабжение»

1. Выполнение требований ГОСТа к качеству электрической энергии.

2. Повышение надежности электроснабжения потребителей.

3. Снижение на 3 % потерь электрической энергии при транспортировке за счет:

а) реконструкция 28 км ВЛ-10 кВ;

б) реконструкция 59 км ВЛ-0,4 кВ;

в) реконструкция 46 ТП 10/0,4 кВ.

4. Создание резерва мощности за счет реконструкции                        подстанций 35/10 кВ.

Приложение № 1 к муниципальной программе

Система основных мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы

| № | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия | Срок реализации |  | Координатор программы, координатор подпрограммы, участники государственной программы | Наименование показателя, единица измерения | базисный год (2014) | Значение планового показателя по годам реализации |  |  |  |  |  | отношение последнего года к базисному году, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | завершение |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
|  | Программа «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в Октябрьском района на 2015 – 2020 годы» | 2015 | 2020 | Администрация Октябрьского района | Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры | 64 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 89 |
|  |  |  |  |  | Обеспечение муниципальных образований области топливно-энергетическими ресурсами для бесперебойной работы коммунальных предприятий и организаций, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1. | Подпрограмма «Модернизация жилищно-коммунального комплекса в Октябрьском районе на 2015 - 2020 годы» | 2015 | 2020 | Администрация Октябрьского района | Доля убыточных предприятий ЖКХ, % | 35 | 34,5 | 34,1 | 33,8 | 33,5 | 33,2 | 33 | 96,1 |
|  |  |  |  |  | уровень износа коммунальной инфраструктуры,% | 64 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 89 |
|  |  |  |  |  | Ограничение роста платы граждан за коммунальные услуги, % | 105,1 | 105,1 | 105,1 | 105,1 | 105,1 | 105,1 | 105,1 | 100 |
| 1.1. | Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры | 2015 | 2020 | Администрация Октябрьского района | Количество муниципальных образований района имеющих утверждённые схем теплоснабжения, водоснабжения | 0 | - | - | - | - | - | - | 17 |
| 1.2. | Разработка схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | 2014 | 2014 | Администрация Октябрьского района, муниципальные образования района | Запасы топлива, тыс.тонн | 51,4 | 51,4 | 51,4 | 51,4 | 51,4 | 51,4 | 51,4 | 100 |
| 2. | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Октябрьском районе на 2015 - 2020 годы» | 2015 | 2020 | Администрация Октябрьского района | Доля бюджетных учреждений (далее БУ) района, оснащённых приборами учёта в общем количестве БУ района, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 2.1. | Технические и технологические мероприятия энергосбережения | 2015 | 2020 |  | Снижение потребления БУ района топливно-энергетических ресурсов ежегодно к объему потребленных топливно-энергетических ресурсов в 2013 году, процент | 9 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 21 |
|  |  |  |  |  | Число энергосервисных договоров, заключенных БУ, штук | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 10 |
| 2.2. | Организационные мероприятия | 2015 | 2020 | Администрация Октябрьского района | Доля специалистов БУ, ответственных за энергосбережение.прошедших обучение или повышение квалификации в районеэнергоменеджмента, процент | 23,04 | 44,98 | 55,02 | 64,98 | 75,02 | 85,06 | 100,0 | 77 |
| 2.3. | Создание нормативно-правовой базы энергосбережения в Октябрьском районе | 2015 | 2020 | Администрация Октябрьского района | Количество принятых нормативно-правовых актов в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности АдминистрациейОктябрьского района, штук | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |

Приложение № 2 к муниципальной программе

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения (наименование) нормативного правового акта | Координатор государственной программы, координатор подпрограммы | Ожидаемые сроки принятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Подпрограмма «Модернизация жилищно-коммунального комплекса в Октябрьском районе на 2015 - 2020 годы» |  |  |  |  |  |
| 1. | Постановление Администрации Октябрьского района | О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Октябрьском районе на 2015 – 2020 годы» | Администрация Октябрьского района |  | 2015-2020 гг. (по мере необходимости) |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Октябрьском районе на 2015 - 2020 годы» |  |  |  |  |  |
| 1. | Постановление Администрации Октябрьского района | О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Октябрьском районе на 2015 – 2020 годы» | Администрация Октябрьского района |  | 2015-2020 гг. (по мере необходимости) |

Приложение  № 3 к муниципальной программе

Коэффициенты значимости основных мероприятий

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Значение планового показателя по годам реализации |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-й год реализации | 2-й год реализации | 3-й год реализации | 4-й год реализации | 5-й год реализации | 6-й год реализации | 7-й год реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма «Модернизация жилищно-коммунального комплекса в Октябрьском районе на 2015 – 2020 годы» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.1. | Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры | 0,9 | 0,9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,4 |
| 1.2. | Разработка схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 2. | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Октябрьском районе с 2015 по 2020 годы» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.1. | Технические и технологические мероприятия | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 3.2. | Организационные мероприятия | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 3.3. | Создание нормативно-правовой базы энергосбережения в Амурской области | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |