| Информация о ходе реализации муниципальных программ Октябрьского района за январь-июнь 2016 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование программы/мероприятия | Плановый годовой объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  | Фактически профинансировано в отчетном периоде, тыс. рублей |  |  |  |  | Фактически выполнено в отчетном периоде, тыс. рублей |  |  |  |  |
|  |  | Всего | в том числе: |  |  |  | Всего | в том числе: |  |  |  | Всего | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местные бюджеты | другие источники |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местные бюджеты | другие источники |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местные бюджеты | другие источники |
| 1. | Октябрьский район | 421592,966 | 6879,014 | 198028,252 | 216685,700 | 0,000 | 222688,030 | 1851,054 | 106624,755 | 114212,221 | 0,000 | 222688,030 | 1851,054 | 106624,755 | 114212,221 | 0,000 |
|  | Объекты капитального строительства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Прочие капитальные вложения | 42033,094 | 6475,014 | 26075,793 | 9482,287 | 0,000 | 12095,013 | 1851,054 | 5523,813 | 4720,146 | 0,000 | 12095,013 | 1851,054 | 5523,813 | 4720,146 | 0,000 |
|  | НИОКР | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Прочие расходы | 379559,872 | 404,000 | 171952,459 | 207203,413 | 0,000 | 210593,017 | 0,000 | 101100,942 | 109492,075 | 0,000 | 210593,017 | 0,000 | 101100,942 | 109492,075 | 0,000 |
| 1.1. | "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе 2015-2020" | 115,000 | 0,000 | 0,000 | 115,000 | 0,000 | 50,000 | 0,000 | 0,000 | 50,000 | 0,000 | 50,000 | 0,000 | 0,000 | 50,000 | 0,000 |
| 1.1.1. | Основное мероприятие: "Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства" | 50,000 | 0,000 | 0,000 | 50,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1. | Предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства по возмещению части затрат на строительство производственных помещений и/или приобретение технологического оборудования | 50,000 | 0,000 | 0,000 | 50,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2. | Основное мероприятие: "Создание положительного имиджа малого и среднего предпринимательства" | 65,000 | 0,000 | 0,000 | 65,000 | 0,000 | 50,000 | 0,000 | 0,000 | 50,000 | 0,000 | 50,000 | 0,000 | 0,000 | 50,000 | 0,000 |
| 1.1.2.1. | Проведение Спартакиады предпринимателей | 30,000 | 0,000 | 0,000 | 30,000 | 0,000 | 15,000 | 0,000 | 0,000 | 15,000 | 0,000 | 15,000 | 0,000 | 0,000 | 15,000 | 0,000 |
| 1.1.2.2. | Проведение мероприятий к профессиональным праздникам | 35,000 | 0,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 |
| 1.2. | "Обеспечение доступным и качественным жильем населения Октябрьского района Амурской области на 2015-2020 годы" | 1316,812 | 300,000 | 402,712 | 614,100 | 0,000 | 1015,812 | 300,000 | 402,712 | 313,100 | 0,000 | 1015,812 | 300,000 | 402,712 | 313,100 | 0,000 |
| 1.2.1. | п/п "Обеспечение жильем молодых семей на 2015-2020 годы" | 1015,812 | 300,000 | 402,712 | 313,100 | 0,000 | 1015,812 | 300,000 | 402,712 | 313,100 | 0,000 | 1015,812 | 300,000 | 402,712 | 313,100 | 0,000 |
| 1.1. | Основное мероприятие: Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья | 1015,812 | 300,000 | 402,712 | 313,100 | 0,000 | 1015,812 | 300,000 | 402,712 | 313,100 | 0,000 | 1015,812 | 300,000 | 402,712 | 313,100 | 0,000 |
| 1.1.1. | Улучшение жилищных условий 1 семьи (72 кв.м.) | 1015,812 | 300,000 | 402,712 | 313,100 | 0,000 | 1015,812 | 300,000 | 402,712 | 313,100 | 0,000 | 1015,812 | 300,000 | 402,712 | 313,100 | 0,000 |
| 1.2.2. | п/п "муниципальная градостроительная подпрограмма Октябрьского района на 2015-2020 годы" | 301,000 | 0,000 | 0,000 | 301,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1. | Основное мероприятие: Подготовка документов территориального планирования | 301,000 | 0,000 | 0,000 | 301,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1.1. | Разработка проекта генерального плана МО Екатеринославский сельсовет | 301,000 | 0,000 | 0,000 | 301,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3. | "Развитие образования Октябрьского района на 2015-2020 годы" | 307300,564 | 4847,960 | 174264,439 | 128188,165 | 0,000 | 174600,421 | 0,000 | 101100,942 | 73499,479 | 0,000 | 174600,421 | 0,000 | 101100,942 | 73499,479 | 0,000 |
| 1.3.1. | п/п "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей на 2015-2020 годы" | 273517,878 | 224,000 | 157339,836 | 115954,042 | 0,000 | 161596,850 | 0,000 | 94459,028 | 67137,822 | 0,000 | 161596,850 | 0,000 | 94459,028 | 67137,822 | 0,000 |
| 1.1. | Основное мероприятие: "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 263211,608 | 0,000 | 157243,836 | 105967,772 | 0,000 | 156054,984 | 0,000 | 94459,028 | 61595,956 | 0,000 | 156054,984 | 0,000 | 94459,028 | 61595,956 | 0,000 |
| 1.1.1. | Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 53359,215 | 0,000 | 30562,032 | 22797,183 | 0,000 | 27065,130 | 0,000 | 14190,000 | 12875,130 | 0,000 | 27065,130 | 0,000 | 14190,000 | 12875,130 | 0,000 |
| 1.1.2. | Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях | 5711,973 | 0,000 | 5711,973 | 0,000 | 0,000 | 3155,771 | 0,000 | 3155,771 | 0,000 | 0,000 | 3155,771 | 0,000 | 3155,771 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.3. | Финансовое обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных общеобразовательных учреждений | 188749,034 | 0,000 | 120969,831 | 67779,203 | 0,000 | 115755,481 | 0,000 | 77113,257 | 38642,224 | 0,000 | 115755,481 | 0,000 | 77113,257 | 38642,224 | 0,000 |
| 1.1.4. | Финансовое обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования | 15391,386 | 0,000 | 0,000 | 15391,386 | 0,000 | 10078,602 | 0,000 | 0,000 | 10078,602 | 0,000 | 10078,602 | 0,000 | 0,000 | 10078,602 | 0,000 |
| 1.2. | Основное мероприятие: "Содействие развитию дошкольного и общего образования" | 10306,270 | 224,000 | 96,000 | 9986,270 | 0,000 | 5541,866 | 0,000 | 0,000 | 5541,866 | 0,000 | 5541,866 | 0,000 | 0,000 | 5541,866 | 0,000 |
| 1.2.1. | Приобретение гаража для стоянки автобусов | 4200,000 | 0,000 | 0,000 | 4200,000 | 0,000 | 4200,000 | 0,000 | 0,000 | 4200,000 | 0,000 | 4200,000 | 0,000 | 0,000 | 4200,000 | 0,000 |
| 1.2.2. | Реализация комплекса мер по модернизации системы общего образования, развитие системы общего образования | 2390,920 | 0,000 | 0,000 | 2390,920 | 0,000 | 1028,620 | 0,000 | 0,000 | 1028,620 | 0,000 | 1028,620 | 0,000 | 0,000 | 1028,620 | 0,000 |
| 1.2.3. | Модернизация региональных систем дошкольного образования | 2210,875 | 0,000 | 0,000 | 2210,875 | 0,000 | 175,471 | 0,000 | 0,000 | 175,471 | 0,000 | 175,471 | 0,000 | 0,000 | 175,471 | 0,000 |
| 1.2.4. | Расходы на развитие системы дополнительного образования | 96,875 | 0,000 | 0,000 | 96,875 | 0,000 | 40,875 | 0,000 | 0,000 | 40,875 | 0,000 | 40,875 | 0,000 | 0,000 | 40,875 | 0,000 |
| 1.2.5. | Расходы на модернизацию муниципальных систем общего образования | 1237,600 | 224,000 | 96,000 | 917,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.6. | Прочие мероприятия в области образования | 170,000 | 0,000 | 0,000 | 170,000 | 0,000 | 96,900 | 0,000 | 0,000 | 96,900 | 0,000 | 96,900 | 0,000 | 0,000 | 96,900 | 0,000 |
| 1.3.2. | п/п "Развитие системы защиты прав детей на 2014-220 годы" | 22016,543 | 4623,960 | 16924,603 | 467,980 | 0,000 | 7077,163 | 0,000 | 6641,914 | 435,249 | 0,000 | 7077,163 | 0,000 | 6641,914 | 435,249 | 0,000 |
| 2.1. | Основное мероприятие: " Организация и обеспечение проведения оздоровительной компании детей" | 1772,420 | 0,000 | 1304,440 | 467,980 | 0,000 | 1255,481 | 0,000 | 820,232 | 435,249 | 0,000 | 1255,481 | 0,000 | 820,232 | 435,249 | 0,000 |
| 2.1.1. | Расходы на развитие системы воспитания, оздоровления, дополнительного образования детей и молодежи | 1772,420 | 0,000 | 1304,440 | 467,980 | 0,000 | 1255,481 | 0,000 | 820,232 | 435,249 | 0,000 | 1255,481 | 0,000 | 820,232 | 435,249 | 0,000 |
| 2.2. | Основное мероприятие: "Реализация прав и гарантий на государственную поддержку отдельных категорий граждан | 20244,123 | 4623,960 | 15620,163 | 0,000 | 0,000 | 5821,682 | 0,000 | 5821,682 | 0,000 | 0,000 | 5821,682 | 0,000 | 5821,682 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2.1. | Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 6935,940 | 4623,960 | 2311,980 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2.2. | Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | 1038,095 | 0,000 | 1038,095 | 0,000 | 0,000 | 442,401 | 0,000 | 442,401 | 0,000 | 0,000 | 442,401 | 0,000 | 442,401 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2.3. | Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 931,392 | 0,000 | 931,392 | 0,000 | 0,000 | 155,232 | 0,000 | 155,232 | 0,000 | 0,000 | 155,232 | 0,000 | 155,232 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2.4. | Предоставление дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 54,825 | 0,000 | 54,825 | 0,000 | 0,000 | 20,457 | 0,000 | 20,457 | 0,000 | 0,000 | 20,457 | 0,000 | 20,457 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2.5. | Оплата содержания ребенка в семье опекуна и приемной семье, а так же вознаграждения, причитающегося приемному родителю | 11283,871 | 0,000 | 11283,871 | 0,000 | 0,000 | 5203,592 | 0,000 | 5203,592 | 0,000 | 0,000 | 5203,592 | 0,000 | 5203,592 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.3. | п/п "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования Октябрьского района" и прочие мероприятия в области образования" | 11766,143 | 0,000 | 0,000 | 11766,143 | 0,000 | 5926,408 | 0,000 | 0,000 | 5926,408 | 0,000 | 5926,408 | 0,000 | 0,000 | 5926,408 | 0,000 |
| 3.1. | Основное мероприятие: "Обеспечение функций исполнительных органов местного самоуправления" | 11766,143 | 0,000 | 0,000 | 11766,143 | 0,000 | 5926,408 | 0,000 | 0,000 | 5926,408 | 0,000 | 5926,408 | 0,000 | 0,000 | 5926,408 | 0,000 |
| 3.1.1. | Расходы на обеспечение функций исполнительных органов местного самоуправления | 3832,823 | 0,000 | 0,000 | 3832,823 | 0,000 | 2029,562 | 0,000 | 0,000 | 2029,562 | 0,000 | 2029,562 | 0,000 | 0,000 | 2029,562 | 0,000 |
| 3.1.2. | Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов | 1249,653 | 0,000 | 0,000 | 1249,653 | 0,000 | 633,276 | 0,000 | 0,000 | 633,276 | 0,000 | 633,276 | 0,000 | 0,000 | 633,276 | 0,000 |
| 3.1.3. | Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий | 6037,298 | 0,000 | 0,000 | 6037,298 | 0,000 | 2936,010 | 0,000 | 0,000 | 2936,010 | 0,000 | 2936,010 | 0,000 | 0,000 | 2936,010 | 0,000 |
| 3.1.4. | Расходы на обеспечение деятельности групп централизованного хозяйственного обслуживания | 646,369 | 0,000 | 0,000 | 646,369 | 0,000 | 327,560 | 0,000 | 0,000 | 327,560 | 0,000 | 327,560 | 0,000 | 0,000 | 327,560 | 0,000 |
| 1.4. | "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций прриродного и техногенного характера, а также обеспечение безопасности населения района на 2015-2020 годы" | 951,000 | 0,000 | 0,000 | 951,000 | 0,000 | 70,764 | 0,000 | 0,000 | 70,764 | 0,000 | 70,764 | 0,000 | 0,000 | 70,764 | 0,000 |
| 1.4.1. | п/п "Развитие системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на 2015-2020 годы" | 200,000 | 0,000 | 0,000 | 200,000 | 0,000 | 50,826 | 0,000 | 0,000 | 50,826 | 0,000 | 50,826 | 0,000 | 0,000 | 50,826 | 0,000 |
| 1.1. | Основное мероприятие: "Защита населения от ЧС и ведения военных действий" | 200,000 | 0,000 | 0,000 | 200,000 | 0,000 | 50,826 | 0,000 | 0,000 | 50,826 | 0,000 | 50,826 | 0,000 | 0,000 | 50,826 | 0,000 |
| 1.1.1. | Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации ЧС природного и техногенного характера и происшествий на воднах объектах | 200,000 | 0,000 | 0,000 | 200,000 | 0,000 | 50,826 | 0,000 | 0,000 | 50,826 | 0,000 | 50,826 | 0,000 | 0,000 | 50,826 | 0,000 |
| 1.4.2. | п/п "Профилактика терроризма и экстремизма в Октябрьском районе на 2015-2020 годы" | 701,000 | 0,000 | 0,000 | 701,000 | 0,000 | 19,938 | 0,000 | 0,000 | 19,938 | 0,000 | 19,938 | 0,000 | 0,000 | 19,938 | 0,000 |
| 2.1. | Основное мероприятие: "Профилактика терроризма и экстремизма" | 701,000 | 0,000 | 0,000 | 701,000 | 0,000 | 19,938 | 0,000 | 0,000 | 19,938 | 0,000 | 19,938 | 0,000 | 0,000 | 19,938 | 0,000 |
| 2.1.1. | Приобретение и установка видеокамер | 701,000 | 0,000 | 0,000 | 701,000 | 0,000 | 19,938 | 0,000 | 0,000 | 19,938 | 0,000 | 19,938 | 0,000 | 0,000 | 19,938 | 0,000 |
| 1.4.3. | п/п "Профилактика правонарушений в Октябрьском районе на 2015-2020 годы" | 50,000 | 0,000 | 0,000 | 50,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1. | Основное мероприятие: "Пропаганда здорового и социально-активного образа жизни" | 50,000 | 0,000 | 0,000 | 50,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1.1. | Организация временных рабочих мест для детей в возрасте от 14-18 лет | 50,000 | 0,000 | 0,000 | 50,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.5. | "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Октябрьского района на 2015-2020 годы" | 44161,028 | 0,000 | 0,000 | 44161,028 | 0,000 | 21324,216 | 0,000 | 0,000 | 21324,216 | 0,000 | 21324,216 | 0,000 | 0,000 | 21324,216 | 0,000 |
| 1.5.1. | п/п "Повышение эффективности управления муниципальными финансами и муниципальным долгом Октябрьского района на 2015-2020 годы" | 40095,264 | 0,000 | 0,000 | 40095,264 | 0,000 | 19877,360 | 0,000 | 0,000 | 19877,360 | 0,000 | 19877,360 | 0,000 | 0,000 | 19877,360 | 0,000 |
| 1.1. | Основное мероприятие: "Исполнение судебных актов по взысканию денежных средств за счет казны Октябрьского района" | 50,000 | 0,000 | 0,000 | 50,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1. | Своевременное предоставление бюджетных средств на исполнение судебных актов в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | 50,000 | 0,000 | 0,000 | 50,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2. | Основное мероприятие: "Обслуживание муниципального долга района" | 16,000 | 0,000 | 0,000 | 16,000 | 0,000 | 6,603 | 0,000 | 0,000 | 6,603 | 0,000 | 6,603 | 0,000 | 0,000 | 6,603 | 0,000 |
| 1.2.1. | Планирование расходов районного бюджета в объеме, необходимом для полного и своевременного исполнения обязательств района по выплате процентных платежей по муниципальному долгу района | 16,000 | 0,000 | 0,000 | 16,000 | 0,000 | 6,603 | 0,000 | 0,000 | 6,603 | 0,000 | 6,603 | 0,000 | 0,000 | 6,603 | 0,000 |
| 1.3. | Основное мероприятие: "Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений" | 20000,000 | 0,000 | 0,000 | 20000,000 | 0,000 | 10400,000 | 0,000 | 0,000 | 10400,000 | 0,000 | 10400,000 | 0,000 | 0,000 | 10400,000 | 0,000 |
| 1.3.1. | Обеспечение равного доступа граждан к муниципальным услугам, оказываемыым на территориях различных поселений района, и тем самым обеспечение соблюдения прав и законных интересов граждан, гарантированных Конституцией РФ и другими нормативными правовыми актами РФ, Амурской области, района | 20000,000 | 0,000 | 0,000 | 20000,000 | 0,000 | 10400,000 | 0,000 | 0,000 | 10400,000 | 0,000 | 10400,000 | 0,000 | 0,000 | 10400,000 | 0,000 |
| 1.4. | Основное мероприятие: "Поддержка мер по обеспечению сбалансированности муниципальных районов" | 12059,000 | 0,000 | 0,000 | 12059,000 | 0,000 | 5896,190 | 0,000 | 0,000 | 5896,190 | 0,000 | 5896,190 | 0,000 | 0,000 | 5896,190 | 0,000 |
| 1.4.1. | Обеспечение сбалансированности бюджетов | 12059,000 | 0,000 | 0,000 | 12059,000 | 0,000 | 5896,190 | 0,000 | 0,000 | 5896,190 | 0,000 | 5896,190 | 0,000 | 0,000 | 5896,190 | 0,000 |
| 1.5. | Основное мероприятие: "Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления" | 7970,264 | 0,000 | 0,000 | 7970,264 | 0,000 | 3574,567 | 0,000 | 0,000 | 3574,567 | 0,000 | 3574,567 | 0,000 | 0,000 | 3574,567 | 0,000 |
| 1.5.1. | Обеспечение деятельности и выполнение функций финуправления Администрации по проведению государственной политики и осуществление межотраслевого управления в финансовой и бюджетных сферах | 7970,264 | 0,000 | 0,000 | 7970,264 | 0,000 | 3574,567 | 0,000 | 0,000 | 3574,567 | 0,000 | 3574,567 | 0,000 | 0,000 | 3574,567 | 0,000 |
| 1.5.2. | п/п "Повышение эффективности использования муниципального имущества Октябрьского района на 2015-2020 годы" | 4065,764 | 0,000 | 0,000 | 4065,764 | 0,000 | 1446,856 | 0,000 | 0,000 | 1446,856 | 0,000 | 1446,856 | 0,000 | 0,000 | 1446,856 | 0,000 |
| 2.1. | Основное мероприятие: "Мероприятие по эффективному использованию муниципального имущества" | 1186,758 | 0,000 | 0,000 | 1186,758 | 0,000 | 243,208 | 0,000 | 0,000 | 243,208 | 0,000 | 243,208 | 0,000 | 0,000 | 243,208 | 0,000 |
| 2.1.1. | Обеспечение оценки финансового имущества , в том числе земельных участков, оформление правоустанавливающих документов на объекты собственности Октябрьского района | 245,000 | 0,000 | 0,000 | 245,000 | 0,000 | 30,000 | 0,000 | 0,000 | 30,000 | 0,000 | 30,000 | 0,000 | 0,000 | 30,000 | 0,000 |
| 2.1.2. | Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы | 941,758 | 0,000 | 0,000 | 941,758 | 0,000 | 213,208 | 0,000 | 0,000 | 213,208 | 0,000 | 213,208 | 0,000 | 0,000 | 213,208 | 0,000 |
| 2.2. | Основное мероприятие: "Обеспечение функций исполнительных органов муниципальной власти" | 2879,006 | 0,000 | 0,000 | 2879,006 | 0,000 | 1203,648 | 0,000 | 0,000 | 1203,648 | 0,000 | 1203,648 | 0,000 | 0,000 | 1203,648 | 0,000 |
| 2.2.1. | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 2879,006 | 0,000 | 0,000 | 2879,006 | 0,000 | 1203,648 | 0,000 | 0,000 | 1203,648 | 0,000 | 1203,648 | 0,000 | 0,000 | 1203,648 | 0,000 |
| 1.6. | "Организация и совершенствование деятельности в сфере транспорта и безопасности дорожного движенияна территории Октябрьского района на 2014 -2020 годы" | 19059,454 | 0,000 | 15000,000 | 4059,454 | 0,000 | 1062,609 | 0,000 | 0,000 | 1062,609 | 0,000 | 1062,609 | 0,000 | 0,000 | 1062,609 | 0,000 |
| 1.6.1. | Оснеовное мероприятие: "Повышение транспортной доступности, уровня безопасности транспортных средств, обеспечение условий для реализации потребностей граждан в перевозках" | 2500,000 | 0,000 | 0,000 | 2500,000 | 0,000 | 1053,609 | 0,000 | 0,000 | 1053,609 | 0,000 | 1053,609 | 0,000 | 0,000 | 1053,609 | 0,000 |
| 1.6.1.1. | Возмещение части затрат организациям, осуществляющим перевозки пассажиров автомобильным транспортом в границах муниципального образования | 1000,000 | 0,000 | 0,000 | 1000,000 | 0,000 | 720,276 | 0,000 | 0,000 | 720,276 | 0,000 | 720,276 | 0,000 | 0,000 | 720,276 | 0,000 |
| 1.6.1.2. | Организация регулярных перевозок по муниципальным марщрутам по регулируемым тарифам | 1500,000 | 0,000 | 0,000 | 1500,000 | 0,000 | 333,333 | 0,000 | 0,000 | 333,333 | 0,000 | 333,333 | 0,000 | 0,000 | 333,333 | 0,000 |
| 1.6.2. | Основное мероприятие: "Повышение правововго сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения" | 9,000 | 0,000 | 0,000 | 9,000 | 0,000 | 9,000 | 0,000 | 0,000 | 9,000 | 0,000 | 9,000 | 0,000 | 0,000 | 9,000 | 0,000 |
| 1.6.2.1. | Организация и проведение соревнования "Безопасное колесо" | 7,000 | 0,000 | 0,000 | 7,000 | 0,000 | 7,000 | 0,000 | 0,000 | 7,000 | 0,000 | 7,000 | 0,000 | 0,000 | 7,000 | 0,000 |
| 1.6.2.2. | Оборудование площадок и учебных классов по правилам дорожного движения | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 0,000 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 0,000 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 0,000 |
| 1.6.3. | Основное мероприятие: "Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов" | 750,000 | 0,000 | 0,000 | 750,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6.3.1. | Создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения (установка дорожных знаков), обучтройство наиболее опасных участков дорожно-уличной сети дорожными ограничениями | 350,000 | 0,000 | 0,000 | 350,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6.3.2. | Обустройство мест остановок транспорта общего пользования, мест разворота и мест отстоя | 400,000 | 0,000 | 0,000 | 400,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6.4. | Основное мероприятие: "Осуществление дорожной деятельности в отношении дорог местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения на них | 15800,454 | 0,000 | 15000,000 | 800,454 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6.4.1. | Ремонт, приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов | 15800,454 | 0,000 | 15000,000 | 800,454 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.7. | " Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Октябрьском районе Амурской области на 2015-2020 годы" | 9833,271 | 0,000 | 6740,000 | 3093,271 | 0,000 | 3625,991 | 0,000 | 3500,000 | 125,991 | 0,000 | 3625,991 | 0,000 | 3500,000 | 125,991 | 0,000 |
| 1.7.1. | п/п "Модернизация жилищно-коммунального комплекса в Октябрьском районе на 2015-2020 годы" | 9754,471 | 0,000 | 6740,000 | 3014,471 | 0,000 | 3625,991 | 0,000 | 3500,000 | 125,991 | 0,000 | 3625,991 | 0,000 | 3500,000 | 125,991 | 0,000 |
| 1.1. | Основное мероприятие: "Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры" | 9754,471 | 0,000 | 6740,000 | 3014,471 | 0,000 | 3625,991 | 0,000 | 3500,000 | 125,991 | 0,000 | 3625,991 | 0,000 | 3500,000 | 125,991 | 0,000 |
| 1.1.1. | Капитальный ремонт участка теплдовых сетей по ул. Зеленая, 9 с. Екатеринославка | 409,595 | 0,000 | 0,000 | 409,595 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2. | Капитальный ремонт участка тепловых сетей по ул. Восточная, 27 с. Екатеринославка | 125,991 | 0,000 | 0,000 | 125,991 | 0,000 | 125,991 | 0,000 | 0,000 | 125,991 | 0,000 | 125,991 | 0,000 | 0,000 | 125,991 | 0,000 |
| 1.1.3. | Капитальный ремонт участка тепловых сетей по ул. Ленина 100-102 с. Екатеринославка | 301,486 | 0,000 | 0,000 | 301,486 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.4. | Выполнение работ по замене котельного оборудования на котельной №5, №7, с. Екатеринославка | 4860,575 | 0,000 | 3223,800 | 1636,775 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.5. | Капитальный ремонт канализационных сетей по ул. Восточная 27/1 с. Екатеринославка | 72,581 | 0,000 | 0,000 | 72,581 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.6. | Приобретение фильтров водоочистки на водонапорную башню мк-н "Северный" с. Екатеринославка | 96,890 | 0,000 | 0,000 | 96,890 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.7. | Резерв | 387,353 | 0,000 | 16,200 | 371,153 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.8. | Капитальный ремонт водогрейного котла КВТС-6,5 на котельной с. Варваровка | 3500,000 | 0,000 | 3500,000 | 0,000 | 0,000 | 3500,000 | 0,000 | 3500,000 | 0,000 | 0,000 | 3500,000 | 0,000 | 3500,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.7.2. | п/п "Энергосбережение и повышение энергетической комиссии в Октябрьском районе на 2015-2020 годы" | 78,800 | 0,000 | 0,000 | 78,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1. | Основное мероприятие: "Технические и технологические мероприятия энергосбережения" | 78,800 | 0,000 | 0,000 | 78,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1.1. | Плановая проверка приборов учета тепловой энергии | 78,800 | 0,000 | 0,000 | 78,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.8. | "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Октябрьского района на 2015-2020 годы" | 3757,417 | 1551,054 | 1621,101 | 585,262 | 0,000 | 3335,210 | 1551,054 | 1621,101 | 163,055 | 0,000 | 3335,210 | 1551,054 | 1621,101 | 163,055 | 0,000 |
| 1.8.1. | п/п "Устойчивое развитие сельских территорий Октябрьского района Амурской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" | 3275,417 | 1551,054 | 1621,101 | 103,262 | 0,000 | 3253,210 | 1551,054 | 1621,101 | 81,055 | 0,000 | 3253,210 | 1551,054 | 1621,101 | 81,055 | 0,000 |
| 1.1. | Основное мероприятие: "Социальные выплаты гражданам, молодым семьям и молодым специалистам, проживающим в сельской местности на приобретение (строительство) жилья" | 3275,417 | 1551,054 | 1621,101 | 103,262 | 0,000 | 3253,210 | 1551,054 | 1621,101 | 81,055 | 0,000 | 3253,210 | 1551,054 | 1621,101 | 81,055 | 0,000 |
| 1.1.1. | Предоставление социальных выплат гражданам, проживающим в сельской местности на приобретение (строительство) жилья | 3275,417 | 1551,054 | 1621,101 | 103,262 | 0,000 | 3253,210 | 1551,054 | 1621,101 | 81,055 | 0,000 | 3253,210 | 1551,054 | 1621,101 | 81,055 | 0,000 |
| 1.8.2. | п/п "Развитие сельского хозяйства Октябрьского района на 2015-2020 годы" | 400,000 | 0,000 | 0,000 | 400,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1. | Основное мероприятие: "Обеспечение развития сельского хозяйства Октябрьского района" | 400,000 | 0,000 | 0,000 | 400,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1.1. | Проведение мероприятий в отрасли сельского хозяйства | 240,000 | 0,000 | 0,000 | 240,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1.2. | Проведение "Дня сои" | 160,000 | 0,000 | 0,000 | 160,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.8.3. | п/п "Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на 2015-2020 годы" | 82,000 | 0,000 | 0,000 | 82,000 | 0,000 | 82,000 | 0,000 | 0,000 | 82,000 | 0,000 | 82,000 | 0,000 | 0,000 | 82,000 | 0,000 |
| 3.1. | Основное мероприятие: "Уничтожение сырьевой базы конопли, являющейся производной для изготовления наркотиков" | 82,000 | 0,000 | 0,000 | 82,000 | 0,000 | 82,000 | 0,000 | 0,000 | 82,000 | 0,000 | 82,000 | 0,000 | 0,000 | 82,000 | 0,000 |
| 3.1.1. | Уничтожение дикорастущей конопли | 82,000 | 0,000 | 0,000 | 82,000 | 0,000 | 82,000 | 0,000 | 0,000 | 82,000 | 0,000 | 82,000 | 0,000 | 0,000 | 82,000 | 0,000 |
| 1.9. | "Развитие физической культуры и спорта в Октябрьском районе на 2015-2020 годы" | 1870,000 | 0,000 | 0,000 | 1870,000 | 0,000 | 635,071 | 0,000 | 0,000 | 635,071 | 0,000 | 635,071 | 0,000 | 0,000 | 635,071 | 0,000 |
| 1.9.1. | Основное мероприятие: "Развитие физической культуры и спорта" | 1870,000 | 0,000 | 0,000 | 1870,000 | 0,000 | 635,071 | 0,000 | 0,000 | 635,071 | 0,000 | 635,071 | 0,000 | 0,000 | 635,071 | 0,000 |
| 1.9.1.1. | Расходы на мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта | 1870,000 | 0,000 | 0,000 | 1870,000 | 0,000 | 635,071 | 0,000 | 0,000 | 635,071 | 0,000 | 635,071 | 0,000 | 0,000 | 635,071 | 0,000 |
| 1.10. | "Развитие и сохранение культуры и искусства Октябрьского района на 2015-2020 годы" | 32602,420 | 180,000 | 0,000 | 32422,420 | 0,000 | 16726,097 | 0,000 | 0,000 | 16726,097 | 0,000 | 16726,097 | 0,000 | 0,000 | 16726,097 | 0,000 |
| 1.10.1. | п/п "Народное творчество и досуговая деятельность " | 10626,959 | 0,000 | 0,000 | 10626,959 | 0,000 | 5681,765 | 0,000 | 0,000 | 5681,765 | 0,000 | 5681,765 | 0,000 | 0,000 | 5681,765 | 0,000 |
| 1.1. | Основное мероприятие: "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры (дома культуры)" | 10626,959 | 0,000 | 0,000 | 10626,959 | 0,000 | 5681,765 | 0,000 | 0,000 | 5681,765 | 0,000 | 5681,765 | 0,000 | 0,000 | 5681,765 | 0,000 |
| 1.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | 10626,959 | 0,000 | 0,000 | 10626,959 | 0,000 | 5681,765 | 0,000 | 0,000 | 5681,765 | 0,000 | 5681,765 | 0,000 | 0,000 | 5681,765 | 0,000 |
| 1.10.2. | п/п "Историко-культурное наследие" | 1631,065 | 0,000 | 0,000 | 1631,065 | 0,000 | 974,256 | 0,000 | 0,000 | 974,256 | 0,000 | 974,256 | 0,000 | 0,000 | 974,256 | 0,000 |
| 2.1. | Основное мероприятие: "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры (музей)" | 1631,065 | 0,000 | 0,000 | 1631,065 | 0,000 | 974,256 | 0,000 | 0,000 | 974,256 | 0,000 | 974,256 | 0,000 | 0,000 | 974,256 | 0,000 |
| 2.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры (музей) | 1631,065 | 0,000 | 0,000 | 1631,065 | 0,000 | 974,256 | 0,000 | 0,000 | 974,256 | 0,000 | 974,256 | 0,000 | 0,000 | 974,256 | 0,000 |
| 1.10.3. | п/п "Мероприятия в области культуры и искусства" | 5506,568 | 0,000 | 0,000 | 5506,568 | 0,000 | 2632,960 | 0,000 | 0,000 | 2632,960 | 0,000 | 2632,960 | 0,000 | 0,000 | 2632,960 | 0,000 |
| 3.1. | Основное мероприятие: "Обеспечение проведения мероприятий в области культуры и искусства" | 400,000 | 0,000 | 0,000 | 400,000 | 0,000 | 355,352 | 0,000 | 0,000 | 355,352 | 0,000 | 355,352 | 0,000 | 0,000 | 355,352 | 0,000 |
| 3.1.1. | Расходы на проведение мероприятий в сфере культуры | 400,000 | 0,000 | 0,000 | 400,000 | 0,000 | 355,352 | 0,000 | 0,000 | 355,352 | 0,000 | 355,352 | 0,000 | 0,000 | 355,352 | 0,000 |
| 3.2. | Основное мероприятие: "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования ЦВР, ДШИ" | 5106,568 | 0,000 | 0,000 | 5106,568 | 0,000 | 2277,608 | 0,000 | 0,000 | 2277,608 | 0,000 | 2277,608 | 0,000 | 0,000 | 2277,608 | 0,000 |
| 3.2.1. | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования ЦВР, ДШИ | 5106,568 | 0,000 | 0,000 | 5106,568 | 0,000 | 2277,608 | 0,000 | 0,000 | 2277,608 | 0,000 | 2277,608 | 0,000 | 0,000 | 2277,608 | 0,000 |
| 1.10.4. | п/п "Мероприятия в сфере молодежной политики" | 285,000 | 0,000 | 0,000 | 285,000 | 0,000 | 195,573 | 0,000 | 0,000 | 195,573 | 0,000 | 195,573 | 0,000 | 0,000 | 195,573 | 0,000 |
| 4.1. | Основное мероприятие: "Проведение мероприятий в сфере молодежной политики и оздоравления детей" | 285,000 | 0,000 | 0,000 | 285,000 | 0,000 | 195,573 | 0,000 | 0,000 | 195,573 | 0,000 | 195,573 | 0,000 | 0,000 | 195,573 | 0,000 |
| 4.1.1. | Расходы на проведение мероприятий в сфере молодежной политики | 285,000 | 0,000 | 0,000 | 285,000 | 0,000 | 195,573 | 0,000 | 0,000 | 195,573 | 0,000 | 195,573 | 0,000 | 0,000 | 195,573 | 0,000 |
| 1.10.5. | п/п "Библиотечное обслуживание" | 7020,510 | 0,000 | 0,000 | 7020,510 | 0,000 | 3719,951 | 0,000 | 0,000 | 3719,951 | 0,000 | 3719,951 | 0,000 | 0,000 | 3719,951 | 0,000 |
| 5.1. | Основное мероприятие: "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры (библиотека)" | 7020,510 | 0,000 | 0,000 | 7020,510 | 0,000 | 3719,951 | 0,000 | 0,000 | 3719,951 | 0,000 | 3719,951 | 0,000 | 0,000 | 3719,951 | 0,000 |
| 5.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности библиотек | 7020,510 | 0,000 | 0,000 | 7020,510 | 0,000 | 3719,951 | 0,000 | 0,000 | 3719,951 | 0,000 | 3719,951 | 0,000 | 0,000 | 3719,951 | 0,000 |
| 1.10.6. | п/п "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы" | 7532,318 | 180,000 | 0,000 | 7352,318 | 0,000 | 3521,592 | 0,000 | 0,000 | 3521,592 | 0,000 | 3521,592 | 0,000 | 0,000 | 3521,592 | 0,000 |
| 6.1. | Основное мероприятие: "Обеспечение функций исполнительных органов муниципальной власти" | 2829,544 | 0,000 | 0,000 | 2829,544 | 0,000 | 1388,537 | 0,000 | 0,000 | 1388,537 | 0,000 | 1388,537 | 0,000 | 0,000 | 1388,537 | 0,000 |
| 6.1.1. | Расходы на обеспечение функций исполнительных органов муниципальной власти | 2829,544 | 0,000 | 0,000 | 2829,544 | 0,000 | 1388,537 | 0,000 | 0,000 | 1388,537 | 0,000 | 1388,537 | 0,000 | 0,000 | 1388,537 | 0,000 |
| 6.2. | Основное мероприятие: "Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений культуры" | 4702,774 | 180,000 | 0,000 | 4522,774 | 0,000 | 2133,055 | 0,000 | 0,000 | 2133,055 | 0,000 | 2133,055 | 0,000 | 0,000 | 2133,055 | 0,000 |
| 6.2.1. | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений культуры | 4702,774 | 180,000 | 0,000 | 4522,774 | 0,000 | 2133,055 | 0,000 | 0,000 | 2133,055 | 0,000 | 2133,055 | 0,000 | 0,000 | 2133,055 | 0,000 |
| 1.11. | "Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Октябрьском районе на 2014-2016 годы" | 626,000 | 0,000 | 0,000 | 626,000 | 0,000 | 241,839 | 0,000 | 0,000 | 241,839 | 0,000 | 241,839 | 0,000 | 0,000 | 241,839 | 0,000 |
| 1.11.1. | Основное мероприятие: "Обеспечение жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | 626,000 | 0,000 | 0,000 | 626,000 | 0,000 | 241,839 | 0,000 | 0,000 | 241,839 | 0,000 | 241,839 | 0,000 | 0,000 | 241,839 | 0,000 |
| 1.11.1.1. | Расходы на обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к информации и объектам социальной инфраструктуры | 626,000 | 0,000 | 0,000 | 626,000 | 0,000 | 241,839 | 0,000 | 0,000 | 241,839 | 0,000 | 241,839 | 0,000 | 0,000 | 241,839 | 0,000 |